# ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №_______________

# Проведение технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы АО «Энергосервис Волги» 2025 г.

# Город Саратов                                                                         «___» __________ года

# Акционерное общество «Энергосервис Волги» (АО «Энергосервис Волги»), в лице генерального директора Проскуркина Максима Константиновича, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ___________________________________________________________(сокращенное наименование) в лице______________________________________________________ ________________________________________________________________________,

# действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Директивой Правительства Российской Федерации от 16.03.2017 № 1752п-П13 и Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 № 2002-р об утверждении Методических рекомендаций по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации (далее – Методические рекомендации), на основании протокола по выбору победителя закупочной процедуры на право заключения договора от___________ № _________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

# 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги (далее – Услуги) по проведению технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы АО «Энергосервис Волги» за 1-4 кварталы 2025 года и 2025 год (далее – отчетов о реализации инвестиционной программы АО «Энергосервис Волги» 2025 г.), 
а Заказчик обязуется принять и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором.

1.2. Результатом оказанных Услуг по настоящему Договору являются приемка Заказчиком Заключений Исполнителя (квартальные и годовой) подготовленных по итогам оказания услуг, указанных в п. 1.1 настоящего договора, каждого в отдельности, посредством оформления Актов сдачи-приемки оказанных Услуг по этапам (Приложение №6) и Акта сдачи-приемки оказанных услуг по Договору (Приложение №8).

1.3. Исполнитель оказывает Заказчику Услуги на основании Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Требования к содержанию, объему, порядку оказания Услуг, а также сроки (этапы) подготовки и порядок сдачи-приемки Исполнителем Заказчику заключений по результатам оказываемых Услуг, устанавливаются в Техническом задании Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.5. Состав информации, передаваемой Заказчиком и необходимой для оказания Услуг Исполнителем, а также порядок и сроки передачи такой информации, определяются Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.6. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с требованиями, предусмотренными распоряжением Правительства РФ от 23.09.2016 № 2002-р «Об утверждении методических рекомендаций по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» (далее – Методические рекомендации).

1.7. Сроком завершения услуг по договору в полном объеме является дата подписание акта сдачи-приемки оказанных Услуг по Договору (Приложение №8) при условии подписания актов сдачи-приемки оказанных Услуг по всем этапам договора (Приложение №6).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

# 2.1. Исполнитель обязуется:

# 2.1.1. Оказывать Услуги, являющиеся предметом настоящего Договора, в соответствии с условиями настоящего Договора и Технического задания Заказчика (Приложения № 1 к настоящему Договору); при оказании Услуг руководствоваться Методическими рекомендациями, общепринятыми методами и практикой оказания такого рода Услуг, а также принципами добросовестности и экономической целесообразности.

# 2.1.2. Использовать достоверные данные, применять научно проверенные методы их анализа и обработки.

# 2.1.3. Определять методы отбора данных, подлежащих проверке для достижения результатов технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы, предусмотренных Методическими рекомендациями.

# 2.1.4. Осуществлять оценку достоверности отчетных данных, содержащихся в отчетах о реализации инвестиционной программы, в том числе использованных для расчета фактических значений количественных показателей.

# 2.1.5. Осуществлять анализ формирования фактической стоимости строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения, приобретения) объектов инвестиционной деятельности, в том числе анализ финансирования и освоения капитальных вложений в инвестиционные проекты, проектной документации, первичных учетных документов, исполнительной документации, договорных отношений, порядка ценообразования, разрешительной и правоустанавливающей документации, договоров присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения и их синхронизации с инвестиционными проектами, сроков строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения) объектов инвестиционной деятельности, закупочной деятельности, осуществляемой субъектом электроэнергетики в целях строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения, приобретения) объектов инвестиционной деятельности.

# 2.1.6. Осуществлять анализ информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах в целях выявления факторов, которые необходимо учесть при подготовке изменений, вносимых в инвестиционную программу, в том числе факторов, влияющих на показатели деятельности Заказчика.

# 2.1.7. Осуществлять проверку правильности выполненных Заказчиком расчетов, в том числе расчетов значений количественных показателей.

# 2.1.8. Осуществлять оценку обоснованности сделанных Заказчиком допущений, оценок и выводов.

# 2.1.9. Выполнять необходимые расчеты, обосновывающие результаты проведенных проверок, выполненных оценок и подготовленных предложений.

# 2.1.10. Документально оформлять все сведения и расчеты, обосновывающие результаты проведенных проверок, выполненных оценок и подготовленных предложений, подтверждающие заключение Исполнителя по результатам проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы, а также подтверждающие, что технологический и ценовой аудит проводился в соответствии с Методическими рекомендациями.

# 2.1.11. Предоставлять в течение 2 (двух) рабочих дней по запросу Заказчика и/или уполномоченного органа исполнительной власти документально оформленные сведения и расчеты, указанные в п. 2.1.10 настоящего Договора.

# 2.1.12. Обеспечить сдачу-приемку заключений по результатам оказываемых услуг Заказчику в сроки (этапы), обеспечивающие возможность раскрытия Заказчиком таких заключений в сроки, установленные Стандартами раскрытия информации и Методическими рекомендациями.

# 2.1.13. Доработать подготовленные заключения в следующих случаях:

# 2.1.13.1. Наличие замечаний со стороны Заказчика до раскрытия Заключения Исполнителя, в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (далее - стандарты раскрытия информации).

# 2.1.13.2. Наличие замечаний уполномоченных органов исполнительной власти как к заключению Исполнителя, так и к отчётам Заказчика о реализации инвестиционных программ.

# 2.1.14. Порядок и сроки доработки заключений в случаях, указанных в п. 2.1.13 настоящего Договора; порядок передачи Заказчиком Исполнителю замечаний уполномоченного органа исполнительной власти, к заключению, раскрытому Заказчиком в соответствии со стандартами раскрытия информации, устанавливаются в Технических заданиях Заказчика (Приложение № 1.1 к настоящему Договору). При этом, доработка и устранение полученных замечаний осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

# 2.1.15. Представлять по устным (письменным) запросам Заказчика и/или уполномоченными органами исполнительной власти устные (письменные) пояснения к заключению по оказанным Услугам в сроки, указанные в таких запросах.

# 2.1.16. Сообщать Заказчику о выявленной недостоверности и/или недостаточности информации (в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления), предоставленной им Исполнителю в рамках настоящего Договора, а также об известных Исполнителю обстоятельствах, препятствующих надлежащему оказанию Услуг по Договору.

# 2.1.17. Направлять по приглашению Заказчика, иного уполномоченного органа исполнительной власти, уполномоченных представителей Исполнителя для участия в совещаниях, проводимых по вопросам замечаний к отчету о реализации инвестиционной программы и (или) заключению Исполнителя по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы.

# 2.1.18. Направить Заказчику Отчет об оказании Услуг по Договору/этапу, заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы, презентационные материалы к заключению и Акт сдачи-приемки оказанных Услуг по Договору/этапу в сроки, предусмотренные Техническим заданием.

# 2.1.19. В момент подписания Сторонами настоящего Договора, предоставить в адрес Заказчика информацию о полной цепочке своих собственников (юридических и физических лицах, включая конечных бенефициаров), их данных, данных руководителей, в формате Приложения № 2 к Договору, с предоставлением соответствующих заверенных копий подтверждающих документов (устав общества, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ)) и иных необходимых документов.

# 2.1.20. В течение срока действия Договора Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику:

# - информацию о контрагенте-резиденте на бумажном носителе, за своей подписью, по форме, являющейся Приложением № 4 к настоящему договору;

# - информацию о полной цепочке собственников Исполнителя, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Исполнителя с предоставлением копий, подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и т.п.), по форме, указанной в Приложении №2 к настоящему Договору;

# - информацию о привлечении Исполнителем к исполнению своих обязательств по договорам третьих лиц до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых Исполнителем для исполнения своих обязательств по договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, указанной в Приложении №2 к настоящему Договору;

# - информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Исполнителя, третьих лиц, привлеченных Исполнителем к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Исполнителя, третьих лиц, привлеченных Исполнителем к исполнению своих обязательств по договору. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется в АО «Энергосервис Волги» по форме, указанной в Приложении №2 к настоящему Договору, не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.

# В случае если информация о полной цепочке собственников Исполнителя, третьего лица, привлеченного Исполнителем к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Исполнитель обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в Приложении №5 к настоящему Договору.

# 2.1.21. Исполнитель обязуется оформлять счета-фактуры в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

# 2.1.22. Исполнитель обязуется в случае утраты Исполнителем статуса УСН или изменения ставки НДС, в течение 3 рабочих дней направить Заказчику соответствующее уведомление с копиями подтверждающих документов, для оформления дополнительного соглашения.

# 2.1.23. Исполнитель гарантирует, что:

# - зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

# - его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;

# - располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

# - ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

# - ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

# - не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

# - своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

# - отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

# - лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

# 2.2. Исполнитель вправе:

# 2.2.1. Запрашивать и получать у Заказчика разъяснения по вопросам, возникающим в процессе оказания Услуг. Запрашиваемая информация может предоставляться Заказчиком в любой форме, в том числе посредством факсимильной и электронной связи.

# 2.2.2. Запрашивать дополнительные сведения и документы, не предусмотренные п. 1.5 настоящего Договора, на основании письменного запроса Заказчику, с обоснованием необходимости представления данных сведений/документов для оказания Услуг.

# 2.3. Заказчик обязуется:

# 2.3.1. Своевременно и в соответствии с условиями настоящего Договора оплатить Услуги Исполнителя.

# 2.3.2. Передавать Исполнителю достоверную информацию, необходимую для проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы в соответствии с п. 1.5 настоящего Договора.

# 2.3.3. Давать по запросам Исполнителя разъяснения и объяснения по вопросам, возникшим у Исполнителя в процессе оказания Услуг, а также представлять запрашиваемые дополнительные сведения и документы, необходимые для оказания Услуг, в соответствии с п. 2.2.1 настоящего Договора.

# 2.3.4. Своевременно принимать все зависящие от него меры для устранения обстоятельств, препятствующих надлежащему выполнению Услуг Исполнителем.

# 2.3.5. По получении от Исполнителя отчетной документации об оказанных Услугах и Акта сдачи-приемки оказанных Услуг (Приложение № 6 к настоящему договору), указанных в п. 2.1.18 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) календарных дней подписать указанный Акт и направить его Исполнителю либо в этот же срок направить Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания указанного Акта с предложением сроков и порядка согласования имеющихся претензий по оказанным Услугам.

# 2.4. Заказчик вправе:

# 2.4.1. Регулярно запрашивать и получать у Исполнителя информацию о ходе оказания Услуг по настоящему Договору; при этом, если иное не предусмотрено соответствующим запросом Заказчика, информация может предоставляться в любой форме, в том числе посредством факсимильной и электронной связи.

# 2.4.2. На любом этапе оказания Исполнителем Услуг по настоящему договору вносить изменения (корректировки) в Техническое задание, но не позднее даты передачи Исполнителем заключения об оказанных Услугах за предшествующий квартал отчётного года.

# 2.4.3. Заказчик вправе отказаться от заключения и (или) исполнения Договора в одностороннем несудебном порядке, также при нарушении Исполнителем п. 2.1.19-2.1.21 Договора в следующих случаях:

# - не предоставления Исполнителем информации о цепочке своих собственников (юридических, физических лиц, включая конечных бенефициаров), в сроки, установленные Договором,

# - предоставления Исполнителем указанной информации не в полном объеме и/или в формате, не соответствующем установленному в Приложении № 2 к Договору,

# - предоставления Исполнителем указанной информации в отношении своих собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, без предоставления письменного согласия указанных физических лиц на обработку и передачу их персональных данных (по форме утвержденной Приложением № 4 к Договору),

# - нарушения сроков и формата предоставления указанной информации при последующем изменении цепочки собственников (юридических, физических лиц, включая конечных бенефициаров) Исполнителя в течение срока действия Договора,

# - предоставления Исполнителем недостоверной информации в отношении полной цепочки своих собственников (юридических и физических лиц, включая конечных бенефициаров).

# При наличии со стороны Исполнителя указанных нарушений, Заказчик вправе письменно уведомить Исполнителя об отказе от исполнения Договора в одностороннем несудебном порядке. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора в одностороннем несудебном порядке.

# 2.4.4. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору, письменно уведомив об отказе от исполнения Исполнителя за 3 (три) календарных дня до даты одностороннего отказа от исполнения обязательств по Договору. Договор считается расторгнутым по истечении 3 (трех) календарных дней с момента получения Исполнителем письменного уведомления об отказе от исполнения обязательств по Договору.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

3.1. Стоимость Услуг Исполнителя (далее - «Стоимость Услуг») составляет __________ (__________________________________________________) рублей _____копеек, кроме того НДС -__% -__________(________) рублей, всего с НДС __________________ рублей ____ копеек.

3.2.  Услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг по этапу (Приложение №6).

Вариант для участников, относящихся к субъектам МСП

3.2.  Услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг по этапу (Приложение №6).

3.3. Моментом исполнения обязательств по оплате является дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.

3.4. В платежных документах НДС выделяется отдельной строкой.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За ненадлежащее исполнение Заказчиком принятых на себя обязательств по настоящему Договору, Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком штрафа в размере 5 % от стоимости оказываемых Услуг по настоящему Договору.

4.2. За ненадлежащее исполнение Исполнителем принятых на себя обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем штрафа в размере 5 % от стоимости оказываемых Услуг по настоящему Договору.

4.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем принятых на себя обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пени, начисленные по правилам и в размере, предусмотренных п. 4.5-4.9 настоящего Договора.

4.4. За нарушение Заказчиком срока выполнения своих обязательств, предусмотренных п. 2.3.1. и 2.3.2 настоящего Договора, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пени, начисленные по правилам и в размере, предусмотренных   п. 4.5-4.9 настоящего Договора.

4.5. Правила начисления пеней:

- уплачиваемые Исполнителем пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленных настоящим Договором сроков исполнения обязательства;

- уплачиваемые Заказчиком пени начисляются за каждый день задержки платежей Заказчиком в нарушение сроков, указанного в п. 3.2 настоящего Договора.

Размер пени, уплачиваемых Исполнителем (ПИ), составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора (общая стоимость услуг), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле:

ПИ = (ЦИ - ВИ) x СИ,

где:

ЦИ – цена согласно п. 3.1 настоящего Договора;

ВИ - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по настоящему Договору, определяемая на основании документа о передаче Заказчику результатов проведения технологического и ценового аудита в рамках исполнения настоящего Договора;

СИ - размер ставки для расчета пени по настоящему Договору.

4.7. Размер пени, уплачиваемых Заказчиком (ПЗ), составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную размеру платежей, предусмотренных настоящим Договором и фактически уплаченных Заказчиком, и определяется по формуле:

ПЗ = (ЦИ - ВЗ) x СИ,

где ВЗ - размер фактически выполненных в установленный срок Заказчиком платежей по настоящему Договору, определяемый на основании документов, подтверждающих факт указанных платежей.

4.8. Размер ставки для расчета пени по настоящему Договору определяется по формуле:

СИ = СЦБИ x ДПИ,

где:

СЦБИ - размер ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента Ки;

ДПИ - количество календарных дней просрочки.

4.9. Коэффициент Ки определяется по формуле:

КИ = ДПИ / ДКИ x 100%,

где ДКИ - срок исполнения Исполнителем обязательства по настоящему Договору или срок осуществления Заказчиком платежа по настоящему Договору (количество календарных дней).

При КИ, равном 0 - 50 процентам, размер ставки для расчета пени по настоящему Договору и принимается равным 0,01 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При КИ, равном 50 - 100 процентам, размер ставки для расчета пени по настоящему Договору определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При КИ, равном 100 процентам и более, размер ставки для расчета пени по настоящему Договору определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской

Федерации на дату уплаты пени.

4.10. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг на срок более одного календарного месяца, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору, письменно уведомив об отказе от исполнения Исполнителя за 3 (три) календарных дня до даты одностороннего отказа от исполнения обязательств по Договору.

4.11. Договор считается расторгнутым по истечении 3 (трех) календарных дней с момента получения Исполнителем письменного уведомления об отказе от исполнения обязательств по Договору.

4.12. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

4.13. В случае причинения убытков в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, убытки возмещаются в полном объеме сверх суммы, уплаченных или подлежащих уплате пеней и штрафов.

4.14 Если Исполнитель нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 2.1.21. настоящего Договора, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

- предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

4.15 Исполнитель в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в п. 4.14 настоящего Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Исполнителя возместить имущественные потери.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.

При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.

5.2. В случаях, предусмотренных в пункте 5.1.  настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.

5.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1.	Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета и условий Договора, хода его исполнения и полученных результатов, а также любой информации и документации, представленной одной Стороной другой напрямую или опосредованно в связи с Договором, независимо от того, когда была представлена такая информация: до, в процессе или по истечении срока действия Договора.

Условия конфиденциальности в рамках настоящего Договора регулируются Соглашением о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну, являющемуся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 9 к Договору), в том числе в случае прекращения действия Договора.

6.2.	Исполнитель не имеет права публиковать, давать разрешение на публикацию, или раскрывать любую информацию об АО «Энергосервис Волги» в любых коммерческих или технических изданиях, а также иными способами, без предварительного согласования с Заказчиком.

6.3. Сторона, чьи действия (бездействие) привели к неправомерному раскрытию конфиденциальной информации и/или конфиденциальных материалов возмещает другой Стороне понесенные убытки в установленном законом порядке.

6.4. Положения настоящей статьи остаются в силе в течение 5 (пяти) лет после прекращения по любой причине действия Договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

7.2. Настоящий Договор может быть изменен только по письменному соглашению Сторон.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА, ИНФОРМАЦИЯ О СОБСТВЕННИКАХ, ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

8.1. Исполнителю известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 23.09.2014 № 496), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

8.2. Исполнитель настоящим подтверждает, что он ознакомился 
с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой 
ПАО «Россети» и Заказчика (представлены в разделе «Антикоррупционная политика» 
на официальных сайтах: ПАО «Россети» по адресу - http://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/antikorrup/, Заказчика), - полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и Заказчика и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

8.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя 
и Заказчика).

8.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, 
что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 8.1 – 8.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 8.1, 8.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

8.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных п. 8.1, 8.2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 8.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в частично, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, согласно положениям настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

8.2	Информация Исполнителя:

8.2.1	Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию о контрагенте-резиденте на бумажном носителе, за своей подписью, по форме, являющейся Приложением №4 к настоящему договору.

На момент заключения настоящего договора информация считается представленной и обязанность исполненной.

8.2.2	Если при выполнении договора Исполнитель будет иметь доступ к инсайдерской информации Заказчика, перечень которой опубликован на сайте Общества 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/informatsi/, Исполнитель включается в Список инсайдеров Заказчика и обязуется не допускать неправомерного использования инсайдерской информации, не разглашать инсайдерскую информацию в соответствии с нормами Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и П-РВ-89-2863.**-** «Положение о защите инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Россети Волга» (ПАО «Россети Волга»), опубликованного на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/informatsi/.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Не допускается переуступка прав требования по настоящему Договору без согласования Сторон.

9.2. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов, указанных в разделе 15 настоящего Договора, а также об изменении наименования, организационно-правовой формы, лица, уполномоченного действовать от имени Стороны и других данных, имеющих правовое значение для заключения Договора и произведения исполнения по нему.

Уведомление должно быть составлено в письменной форме, подписано уполномоченным лицом Стороны, заверено печатью организации и направлено другой Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих данных.

9.3. В случае неуведомления/ненадлежащего уведомления другой Стороны в соответствии с условиями п. 9.1. и/или п. 9.2. Договора виновная Сторона несет риск наступления для нее последствий, вызванных таким неуведомлением/ненадлежащим уведомлением, а в случае если другая Сторона понесла в результате такого неуведомления/ненадлежащего уведомления убытки, виновная Сторона обязана возместить ей такие убытки.

9.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде Саратовской области в соответствии с законодательством или в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Если Споры передаются на разрешение третейского суда, то вынесенное им решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

Стороны договорились, что исполнительный лист получается по месту истца.

Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:

(Заказчик): (energoservis-volgi@mail.ru);

(Исполнитель): (адрес электронной почты).

10.2. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию - 20 календарных дней со дня ее получения. Спор по имущественным требованиям ПАО «______» может быть передан на разрешение суда по истечении 40 календарных дней с момента направления Заказчиком претензии (требования) Исполнителю.

11.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Надлежащее исполнение обязательств Исполнителя по Договору обеспечивается одним из способов обеспечения:

- Независимой гарантией;

- Обеспечительным платежом.

11.1 Надлежащее исполнение обязательств Исполнителя по Договору может обеспечиваться следующими видами независимых гарантий:

11.1.1. Независимой гарантией на исполнение Исполнителем обязательств по Договору (по форме Приложения № 10 к настоящему Договору) на сумму не менее __% (_____ процентов) от начальной (максимальной) цены Договора, но не менее __% от цены Договора, в случае если цена Договора в редакции дополнительных соглашений превысила начальную (максимальную) цену Договора, срок действия которой начинается не позднее даты заключения Договора, заканчивается не ранее, чем через 60 (шестьдесят) дней после установленной даты исполнения Исполнителем обязательств по Договору (даты подписания Сторонами «акта сдачи-приемки оказанных услуг по договору»).

Копия независимой гарантией должна быть представлена Исполнителем на согласование Заказчику не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней после вступления в силу протокола о результатах торгов, на основании которого Исполнитель признан победителем закупочной процедуры. Оригинал предварительно согласованной Заказчиком независимой гарантии должен быть представлен Исполнителем Заказчику не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до заключения Договора.

Не допускается предоставление нескольких независимых гарантий на исполнение обязательств по Договору, совокупная сумма которых соответствует сумме независимой гарантии, предусмотренной в п. 11.1.1.

Заказчик вправе по письменному обращению Исполнителя осуществить досрочный возврат Исполнителю независимой гарантии надлежащего исполнения обязательств Исполнителем до окончания установленного срока действия независимой гарантии, при одновременном соблюдении следующих условий:

- после достижения суммы освоения капитальных вложений по договору, не предусматривающему авансовые платежи, в размере свыше 50% (пятидесяти процентов) от цены Договора;

- если в соответствии с Договором Исполнителем перечислен обеспечительный платеж в качестве способа обеспечения исполнения Договора от цены Договора;

- отсутствует неурегулированная претензионно-исковая работа;

- отсутствуют нарушения Исполнителя в части исполнения своих договорных обязательств.

Не допускается досрочный возврат независимой гарантии до момента предоставления и начала действия иного обеспечения исполнения заказчиком обязательств, соответствующего раздела 11 Договора.

В случае досрочного возврата Заказчиком независимой гарантии надлежащего исполнения обязательств Исполнителем с соблюдением условий, перечисленных в настоящем пункте, Исполнитель освобождается от исполнения обязательств, предусмотренных пп. 11.3, 11.10, 11.11, 11.12 настоящего Договора, в части предоставления дополнительных независимых гарантий надлежащего исполнения обязательств Исполнителем, продления или замены указанных независимых гарантий.

11.2 Если во исполнение обязательств по Договору предоставляется несколько гарантий, выданных одним гарантом, то суммой гарантии для целей определения требований к гарантам, установленных организационно-распорядительными документами Заказчика, является общая сумма обязательств по таким гарантиям.

11.3 В случае заключения дополнительного соглашения к Договору, по которому произойдет увеличение цены или увеличение срока исполнения Исполнителем обязательств по Договору (даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг по договору), Исполнитель обязан в сроки, установленные п. 11.8 настоящего Договора, представить на согласование Заказчику копию независимой гарантии. Оригинал независимой гарантии, согласованной Заказчиком, должен быть представлен не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты заключения дополнительного соглашения. Срок действия для независимой гарантии на исполнение обязательств по Договору должен начинаться не позднее даты подписания дополнительного соглашения и заканчиваться не ранее, чем через 60 (шестьдесят) дней после даты подписания Сторонами всех Актов сдачи-приемки оказанных услуг по договору. При этом:

- размер независимой гарантии на исполнение Исполнителем обязательств по Договору определяется как максимальная из сумм: 5% (пять процентов) от начальной (максимальной) цены Договора или не менее 5% (пять процентов) от цены Договора, в случае если цена Договора в редакции дополнительных соглашений превысила начальную (максимальную) цену Договора.

11.5 Гарант, предоставляющий независимую гарантию, а также сама независимая гарантия должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Для согласования Заказчиком независимой гарантии Исполнитель обязан представить копию независимой гарантии, а также следующие документы:

11.5.1. Если сумма независимой гарантии превышает 15 млн. рублей:

11.5.1.1. Лицензия на осуществление банковской деятельности, действующая на дату выдачи независимой гарантии (копия, заверенная Гарантом либо нотариально заверенная копия).

11.5.1.2. Документы, удостоверяющие право лица, подписавшего гарантию, подписывать независимые гарантии от лица Гаранта (включая, но не ограничиваясь):

        - Устав со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном порядке на дату выдачи независимой гарантии (нотариально заверенная копия);

        - Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в связи с внесением изменений в Устав (нотариально заверенная копия);

        - в случае оформления независимой гарантии обособленными структурными подразделениями Гаранта необходимо представить указанные в учредительных документах Гаранта документы, регламентирующие деятельность обособленного структурного подразделения Гаранта (положение о филиале, положение о дополнительном офисе, иные документы);

        - решение (выписка из протокола) уполномоченного органа управления Гаранта о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа Гаранта (копия, заверенная Гарантом);

        - доверенность на уполномоченное лицо, действующее от имени Гаранта (оригинал/нотариально заверенная копия/копия, заверенная Гарантом (в случае если независимая гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени Гаранта на основании доверенности). К доверенности, выданной в порядке передоверия, должна прилагаться доверенность на уполномоченное лицо, выдавшее доверенность в порядке передоверия (оригинал/нотариально заверенная копия/ копия, заверенная Гарантом).

В случае если в доверенности на право подписания независимой гарантии имеются ограничения (подписание независимой гарантии осуществляется в рамках внутренних нормативных документов Гаранта, решений кредитных комитетов, структурных подразделений или должностных лиц Гаранта), необходимо представление всех поименованных в доверенности решений/документов.

В случае отказа Гаранта, после письменного запроса Заказчика, от представления документов, указанных в содержании доверенности, Исполнитель предоставляет письмо-подтверждение за подписью уполномоченного лица Гаранта, чьи полномочия не ограничены необходимостью представления дополнительных документов, подтверждающее, что независимая гарантия выдана в соответствии с правилами и требованиями установленными регламентами Гаранта и на основании соответствующих решений уполномоченных органов/должностных лиц Гаранта перечисленным в содержании доверенности, с обязательным указанием реквизитов (дата, номер, наименование органа/должностного лица принявшего решение) документов, подтверждающих факт соблюдения необходимых внутренних процедур Гаранта;

        - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная регистрирующим органом не ранее, чем за 30 дней до даты выдачи независимой гарантии (оригинал/нотариально заверенная копия), допускается представление выписки с официального сайта Федеральной налоговой службы https://egrul.nalog/ru/).

11.5.2. Если сумма независимой гарантии не превышает 15 млн. рублей:

- решение (выписка из протокола) уполномоченного органа управления Гаранта о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа Гаранта (копия, заверенная Гарантом);

- доверенность на уполномоченное лицо, действующее от имени Гаранта (оригинал/нотариально заверенная копия/копия, заверенная Гарантом) (в случае если независимая гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени Гаранта на основании доверенности). К доверенности, выданной в порядке передоверия, должна прилагаться доверенность на уполномоченное лицо, выдавшее доверенность в порядке передоверия (оригинал/нотариально заверенная копия/ копия, заверенная Гарантом.)

В случае если в доверенности на право подписания независимой гарантии имеются ограничения (подписание независимой гарантии осуществляется в рамках внутренних нормативных документов Гаранта, решений кредитных комитетов, структурных подразделений или должностных лиц Гаранта), необходимо представление всех поименованных в доверенности документов.

В случае отказа Гаранта, после письменного запроса Заказчика, от представления документов, указанных в содержании доверенности, Исполнитель предоставляет письмо-подтверждение за подписью уполномоченного лица Гаранта, чьи полномочия не ограничены необходимостью представления дополнительных документов, подтверждающее, что независимая гарантия выдана в соответствии с правилами и требованиями установленными регламентами Гаранта и на основании соответствующих решений уполномоченных органов/должностных лиц Гаранта перечисленным в содержании доверенности, с обязательным указанием реквизитов (дата, номер, наименование органа/должностного лица принявшего решение) документов, подтверждающих факт соблюдения необходимых внутренних процедур Гаранта.

11.5.3. Дополнительно представляются следующие документы:

        - форма банковской отчетности по РСБУ № 808 или № 123 (копия, заверенная банком-гарантом) или официальное письмо от банка-гаранта с указанием суммы собственных средств (капитала) гаранта по состоянию на последнюю отчетную дату - представляются только банками-гарантами, которые не раскрывают указанные формы/информацию на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru/credit/);

        - письмо Гаранта, подтверждающее, что кредитная организация не находится в процессе ликвидации или банкротства, полномочия исполнительных органов кредитной организации не были приостановлены в соответствии с законодательством о банкротстве, выданное не ранее, чем за 30 дней до даты выдачи независимой гарантии (оригинал).

11.6 Заказчик уведомляет Исполнителя о результатах согласования независимой гарантии способом, позволяющим подтвердить дату получения уведомления.

11.7 В случае наличия у Заказчика надлежащим образом заверенных копий, указанных в п. 11.5 настоящего Договора документов, полученных из других источников, Заказчик может согласовать отсутствие необходимости предоставления отдельных указанных в п. 11.5 настоящего Договора документов Исполнителем.

При отсутствии указанных в п. 11.5 настоящего Договора документов независимая гарантия Заказчиком не принимается.

11.8 Копия независимой гарантии и указанные в п. 11.5 настоящего Договора документы должны быть представлены Исполнителем на согласование Заказчику в следующие сроки:

- для согласования независимой гарантии, которая предоставляется во исполнение п. 11.1.1, не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней после вступления в силу протокола о результатах торгов, на основании которого Исполнитель признан победителем закупочной процедуры либо в случае заключения дополнительного соглашения к Договору - не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты подписания дополнительного соглашения, увеличивающего цену либо срок оказания услуг по Договору;

- в иных случаях – не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты предоставления Заказчику оригинала согласованной независимой гарантии.

11.9 В случае предоставления Исполнителем новой независимой гарантии в порядке, предусмотренном Договором, новая независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ, организационно-распорядительными документами Заказчика, действующими на дату предоставления независимой гарантии.

11.10 В случае увеличения сроков исполнения Договора без заключения Сторонами дополнительного соглашения на увеличение срока исполнения Исполнителем обязательств по Договору, истечения срока действия независимых гарантий независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию Сторон или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон, Исполнитель обязуется предоставить Заказчику новые предварительно согласованные Заказчиком независимые гарантии в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты, когда Исполнитель узнал или должен был узнать о несоответствии срока действия независимой гарантии условиям Договора, но не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до даты окончания действия независимых гарантий, предоставленных по Договору. Новые независимые гарантии предоставляются со сроком действия, покрывающим новый срок исполнения обязательств по Договору, а также 60 дней, следующих после новой запланированной даты исполнения обязательств по Договору.

11.11 В случае отзыва или приостановления лицензии Гаранта на банковскую деятельность принятая независимая гарантия такого Гаранта подлежит замене. Исполнитель обязуется незамедлительно с даты отзыва или приостановления лицензии Гаранта предоставить Заказчику новую предварительно согласованную Заказчиком независимую гарантию с соблюдением всех условий, предусмотренных Договором.

11.12 В случае, если после принятия независимой гарантии Гарант перестал удовлетворять предъявляемым Заказчиком критериям, принятая независимая гарантия такого Гаранта подлежит замене. Исполнитель обязуется в течение 20 (двадцати) дней с даты получения требования Заказчика о замене независимой гарантии предоставить Заказчику новую предварительно согласованную Заказчиком независимую гарантию с соблюдением всех условий, предусмотренных Договором.

11.13 Условия независимых гарантий, предоставляемых Исполнителем по Договору, должны предусматривать осуществление выплаты Заказчику при любом нарушении Исполнителем обязательств по Договору в объеме, определяемом требованием Заказчика к Гаранту, и в пределах установленной гарантийной суммы.

Предоставляемые независимые гарантии должны предусматривать безусловное осуществление выплаты Заказчику по его письменному требованию, без предоставления доказательств нарушения Исполнителем договорных обязательств.

11.14 По согласованию с Заказчиком допускается предоставление независимых гарантий со сроком действия менее предусмотренного п. 11.1 настоящего Договора, но не менее 1 (одного) года с даты начала действия независимых гарантий. В этом случае Исполнитель обязан обеспечить замену предоставленных независимых гарантий в срок не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до окончания их срока действия.

11.15 Оригиналы независимых гарантий передаются между уполномоченными представителями Сторон с оформлением соответствующих актов приема-передачи. Датой исполнения обязательств Исполнителя по предоставлению либо замене независимой гарантии является дата акта приема-передачи, подтверждающего принятие независимой гарантии уполномоченным представителем Заказчика.

11.16 В случае замены Исполнителем независимой гарантии другой независимой гарантией или иным способом обеспечения в порядке и случаях, предусмотренных Договором, ранее предоставленная независимая гарантия возвращается Исполнителю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного запроса Исполнителя на возврат независимой гарантии, но не ранее предоставления Исполнителем оригинала новой предварительно согласованной Заказчиком независимой гарантии либо иного способа обеспечения обязательств, предусмотренного Договором.

11.17 Если Заказчик не предъявлял требования Гаранту о платеже по независимой гарантии надлежащего исполнения обязательств, такая независимая гарантия подлежит возврату Исполнителю после установленной даты исполнения Исполнителем обязательств по Договору (даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг по договору) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного запроса Исполнителя на возврат независимой гарантии, при условии погашения авансовых платежей в полном объеме.

11.18 Исполнитель вправе предоставить в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору обеспечительный платеж.

11.18.1 При обеспечении исполнения обязательств по Договору обеспечительным платежом Исполнитель, не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней после вступления в силу протокола о результатах торгов, на основании которого Исполнитель признан победителем закупочной процедуры, направляет Заказчику подписанный Исполнителем (в двух экземплярах) проект Соглашения об обеспечительном платеже в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору (форма - Приложение № 12 к настоящему Договору), в соответствии с требованиями, содержащимися в пункте 11.18.4 настоящего Договора. Заказчик не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до заключения Договора направляет Исполнителю один экземпляр подписанного со своей стороны Соглашения об обеспечительном платеже в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору.

11.18.2. Перечисление обеспечительного платежа осуществляется Исполнителем на обособленный счет Заказчика. Открытие и обслуживание указанного счета осуществляется Заказчиком. Все расходы, связанные с обслуживанием указанного счета, осуществляются за счет собственных средств Заказчика.

11.18.3. Стороны установили, что на сумму обеспечительного платежа начисление процентов не осуществляется.

11.18.4. Требования к обеспечительному платежу, предоставляемому в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, порядок и основания его списания и возврата Заказчиком:

11.18.4.1. Сумма обеспечительного платежа, предоставляемого в качестве обеспечения исполнения Исполнителем обязательств по Договору, должна составлять ___ % от начальной (максимальной) цены Договора, но не менее ___ % от цены Договора, в случае если цена Договора в редакции дополнительных соглашений превысила начальную (максимальную) цену Договору.

11.18.4.2. Перечисление обеспечительного платежа должно быть совершено Исполнителем на счет Заказчика до даты заключения Договора (дополнительного соглашения).

11.18.4.3. Исполнитель предоставляет обеспечительный платеж на период исполнения обязательств по Договору до даты подписания всех Актов сдачи-приемки оказанных услуг по договору.

11.18.4.4. Обеспечительный платеж может быть использован Заказчиком для покрытия расходов, связанных с ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств по Договору, в том числе на возмещение убытков, связанных с таким неисполнением/ненадлежащим исполнением.

11.18.4.5. В случае принятия решения о списании обеспечительного платежа Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Исполнителю информацию о списании обеспечительного платежа с указанием, в чем состоит нарушение обязательств, в обеспечение которых был перечислен обеспечительный платеж, а также с указанием суммы списания, определенной в соответствии с Соглашением об обеспечительном платеже.

11.18.4.6. Возврат обеспечительного платежа Исполнителю до подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг по договору, не допускается за исключением случаев предоставления Исполнителем взамен обеспечения в форме обеспечительного платежа иного способа обеспечения исполнения обязательств, удовлетворяющего условиям Договора.

В случае замены Исполнителем обеспечительного платежа иным способом обеспечения в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, возврат обеспечительного платежа Исполнителю осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Заказчиком альтернативного способа обеспечения.

11.18.4.7. Возврат обеспечительного платежа, предоставленного Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, за вычетом средств, использованных Заказчиком для возмещения своих убытков, связанных с нарушением Исполнителем условий Договора, производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг по договору.

11.18.4.8. При расторжении (прекращении) Договора по основаниям, связанным с неисполнением/ненадлежащем исполнением обязательств Исполнителем по Договору, обеспечительный платеж возврату не подлежит.

11.19. Затраты на осуществление обеспечения обязательств Исполнителя по Договору производятся Исполнителем за счет собственных средств и не компенсируются Заказчиком.

12. ТОЛКОВАНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

12.2. Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1.  Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

13.2. Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Исполнителем и Заказчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.

13.3. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

13.4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.

13.5. При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

13.7. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

13.8. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение № 1. Техническое задание на проведение технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы.

Приложение № 2. Форма справки о цепочке собственников.

Приложение № 3. Расчет стоимости услуг.

Приложение №4. Форма. Сведения о контрагенте-резиденте.

Приложение № 5. Форма согласия Исполнителя на обработку персональных данных.

Приложение № 6. Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг по этапу.

Приложение № 7. Форма акта сдачи-приемки документов.

Приложение № 8. Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг по договору.

Приложение № 9. Соглашение о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну.

Приложение № 10. Форма независимой гарантии

Приложение № 11. Форма акта приема-передачи независимой гарантии

Приложение №12. Типовая форма соглашения об обеспечительном платеже

Приложение №13. Календарный план-график оказания услуг

15. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: АО «Энергосервис Волги» Юридический адрес: 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд.17/39, стр.1, помещ.4 Почтовый адрес: 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд.17/39, стр.1, помещ.4. ИНН/КПП 6450945684/645301001 р/с 40702810256000001285 Поволжский банк ПАО «Сбербанк» к/с 30101810200000000607, БИК 043601607 Телефон 8(8452) 320-324 Energoservis-volgi@mail.ru |  |  |  | Исполнитель: Адрес: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | Исполнитель |  |  |
| Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  |  |  |  | (должность) |  |  |
|  |  |  | М.К. Проскуркин |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| М.П. «___» ___________202__г. |  |  |  |  | М.П. «___»___________202__г. |  |  |

Приложение № 1

к Договору №________________

от «____»_________________20__г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы АО «Энергосервис Волги» 2025 года.

Саратов

2025

## 1.	Общие положения.

## 1.1. Термины и определения.

Заказчик – АО «Энергосервис Волги»

Инвестиции – совокупность долговременных затрат финансовых, трудовых, материальных ресурсов с целью увеличения накоплений и получения прибыли.

Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление практических действий, обеспечивающих достижение стратегических целей Общества, получение прибыли и (или) достижение иных полезных эффектов.

Инвестиционный проект – объект инвестиционной деятельности, имеющий обоснование экономической или иной целесообразности (включая повышение надежности работы и развития электрической сети, безопасность функционирования электрической сети, выдача мощности электростанций и обеспечение технологического присоединения потребителей), объемов и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций.

Инвестиционная программа Общества (далее - инвестиционная программа, ИП) – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых Обществом инвестиционных проектов, их основных характеристик и объемов финансирования. Инвестиционная программа составляется на период, продолжительность которого соответствует установленным законодательством Российской Федерации об электроэнергетике требованиям к продолжительности долгосрочного периода регулирования Общества. Инвестиционная программа формируется с учетом нормативных правовых актов Российской Федерации и утверждается в соответствии с законодательством Российской Федерации. В инвестиционную программу Общества включаются инвестиционные проекты, обосновывающие материалы по которым подготовлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнитель – экспертная организация, проводящая технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной программы в соответствии с Договором на возмездное оказание услуг.

Проект инвестиционной программы – инвестиционная программа Общества до согласования с органами исполнительной власти Российской Федерации.

Период, подлежащий технологическому и ценовому аудиту отчетов 
о реализации инвестиционной программы - I квартал 2025 г., II квартала 2025г., III квартал 2025 г., IV квартал 2025 г и 2025 г.

Сценарные условия – требования к формированию инвестиционной программы Общества, включающие перечень критериев и алгоритм отбора проектов, утвержденные в установленном порядке.

## 1.2. Сокращения.

| Сокращение | Полное наименование |
| --- | --- |
| Методические рекомендации | Методические рекомендации по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р |
| Общество | АО «Энергосервис Волги» |
| Правила утверждения ИП | Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 |

## 1.3. Перечень документов, на основании которых оказываются услуги.

    - Распоряжение Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. № 2002-р 
«О методических рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации».

    - Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (далее – Правила утверждения инвестиционных программ).

    - Методические указания по подготовке внутренних нормативных документов в части разделов, связанных с разработкой и реализацией инвестиционной программы, подготовленные Росимуществом в рамках выполнения поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013 Правительством Российской Федерации, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148.

    - Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 24 от 21 января 2004 (далее – Стандарты раскрытия информации).

    - Приказ Минэнерго России № 380 от 05.05.2016 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах …» (Далее – Приказ Минэнерго №380).

    - Приказ Минэнерго России № 177 от 14.03.2016 «Об утверждении методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций».

    - Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы…».

    - Приказ Минэнерго России от 13.04.2017 № 310 «Об утверждении формы финансового плана субъекта электроэнергетики, правил заполнения указанной формы и требований к форматам электронных документов, содержащих информацию о финансовом плане субъекта электроэнергетики»;

    - Долгосрочная программа развития АО «Энергосервис Волги», актуальная на момент формирования и утверждения инвестиционной программы (далее - долгосрочная программа развития)

    - СУ-МРСК-33-2471.01-18 Сценарные условия формирования инвестиционных программ ПАО «МРСК Волги»,

    - Р-МРСК-17-2128.02-17 Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов 
ПАО «МРСК Волги».

## 2. Цель, содержание и объем оказываемых услуг.

2.1. Целью оказания услуг является выполнение директивы Правительства Российской Федерации от 16.03.2017 № 1752п-П13 (далее – Директива) по проведению технологического и ценового аудита проектов инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 
№ 2002-р об утверждении Методических рекомендаций по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в соответствии требованиям п. 1.1.1 – 1.4 Директивы.

2.2. Проведение технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы включает:

- Проверку выполнения при реализации инвестиционной программы требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности Заказчика;

- Проверку достижения плановых значений количественных показателей и целевых показателей;

- Проверку достоверности информации, содержащейся в отчетах о реализации инвестиционной программы;

- Оценку эффективности реализации инвестиционной программы, в том числе анализ причин и обоснованности отклонения фактических значений показателей реализации инвестиционных проектов, количественных показателей от их плановых значений и значений целевых показателей, превышения фактических объемов финансирования и общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой.

- проведение проверки соответствия отчетности требованиям нормативно-правовых актов, устанавливающих основные требования к порядку разработки, утверждения и формированию отчетной информации по инвестиционным программам в электроэнергетике, включая:

– Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

– Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

– постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (вместе с «Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций», «Правилами осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»);

– постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»;

– приказ Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, указанной в абзацах втором - пятом, седьмом и девятом подпункта ж(1) пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. №24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах»;

– приказ Минэнерго России от 14.03.2016 № 177 «Об утверждении методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций»;

– приказ Минэнерго РФ от 26.09.2011 №418 «Об утверждении формы акта о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»;

– приказ Минэнерго России от 10.06.2014 №346 «Об утверждении Порядка установления целевых показателей для целей формирования инвестиционных программ сетевых организаций, в том числе организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью»;

– приказ Минэнерго России от 29.11.2016 №1256 «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций»;

– приказ Минэнерго России от 13.04.2017 №310 «Об утверждении формы финансового плана субъекта электроэнергетики, правил заполнения указанной формы и требований к форматам электронных документов, содержащих информацию о финансовом плане субъекта электроэнергетики»;

– приказ Минэнерго России от 14.01.2016 №10 «Об утверждении Методических указаний по определению субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, в том числе субъектами естественных монополий, за исключением потребителей электрической энергии, идентификаторов инвестиционных проектов»;

– приказ Минэнерго России от 08.02.2016 №75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»;

– Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р;

– Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2017-2023 годы», утвержденная приказом Минэнерго России от 01.03.2017 № 143;

– распоряжение Правительства РФ от 23.09.2016 г. № 2002-р «О методических рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации»;

– директива Правительства РФ по вопросу проведения технологического и ценового аудита №1752п-П13 от 16.03.2017;

– Постановление Правительства РФ от 30.04.2013 г. №382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

- Градостроительный Кодекс РФ;

- Основы ценообразования, утвержденные Правительством Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.

2.3. Результатом проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы является приемка Заказчиком заключения Исполнителя, подготовленное в соответствии с Методическими рекомендациями, содержащее в том числе:

- Информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах в форме электронных документов, которые подготовлены в соответствии с формами и требованиями к форматам их раскрытия, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации, и подписаны с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи Заказчика, переданную Исполнителю в рамках договора аудита отчетов для подготовки заключения;

- Информацию по определению методов отбора данных, подлежащих проверке для достижения результатов проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы АО «Энергосервис Волги»

- Результаты проверки соответствия информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации;

- Результаты проверки достоверности отчетов о реализации инвестиционной программы, в том числе результаты проверки соответствия информации, указанной в отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета Заказчика, а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников такой информации;

- Результаты проверки выполнения при реализации инвестиционной программы требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций;

- Результаты проверки достижения плановых значений количественных показателей и значений целевых показателей;

- Результаты оценки эффективности реализации инвестиционной программы, включающие заключения об обоснованности или необоснованности и причинах:

- отклонений фактических значений показателей реализации инвестиционных проектов, в том числе фактических значений показателей объектов инвестиционной деятельности, от плановых значений таких показателей, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, с приложением обосновывающих документов и расчетов;

- отклонений фактических значений количественных показателей от их плановых значений, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой с приложением обосновывающих документов и расчетов;

- превышения фактических объемов финансирования и общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей утвержденной инвестиционной программы с приложением обосновывающих документов и расчетов;

- Обязательное отображение оценки эффективности реализации инвестиционной программы за отчетный период и соответствующий вывод о эффективности/неэффективности реализации инвестиционной программы за соответствующий период, а также выводов по итогам проведения аудита по каждому разделу заключения

- Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы (при наличии таких предложений), подготовленные в целях повышения эффективности реализации инвестиционной программы, с приложением обосновывающих документов и расчетов.

## 3. Порядок оказания услуг и состав передаваемой информации для технологического и ценового аудита отчётов о реализации инвестиционной программы.

3.1. Для оказания услуг Заказчик в срок не позднее 50 (пятидесяти) дней с даты окончания отчётного периода для технологического и ценового аудита квартальных отчётов и 5 апреля, года следующего за отчётным - для технологического и ценового аудита  годового отчёта, предоставляет Исполнителю отчёт о реализации инвестиционной программы АО «Энергосервис Волги» за период, подлежащий технологическому и ценовому аудиту, а также комплект документов и материалов к отчёту о реализации инвестиционной программы в объеме, раскрываемом Обществом в соответствии со Стандартами раскрытия информации (далее Исходные данные), а именно:

- Паспорт инвестиционного проекта;

- Информация о стоимости введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, соответствующих типовым технологическим решениям капитального строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством энергетики РФ установлены укрупненные нормативы цены;

- Отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной программы;

- Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования;

- Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений;

- Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы;

- Отчет о вводе основных средств;

- Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение;

- Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию;

- Отчет о выводе мощностей из эксплуатации;

- Отчет о техническом состоянии объекта;

- Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок;

- Отчет об исполнении финансового плана;

- Отчет о достижении количественных показателей инвестиционной программы;

- Отчет о расширении пропускной способности, снижении потерь в сетях и увеличении резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше

включая заключения (отчеты) по результатам ранее проведенного ТЦА инвестиционных проектов, предусмотренных ИП, и имеющиеся в распоряжении сетевой организации обосновывающие такие заключения (отчеты) материалы (далее Исходные данные) и/или ссылку на указанную информацию, размещенную в сети Интернет, а также перечень ответственных лиц со стороны Заказчика с указанием должности, ФИО, контактных телефонов, адресов электронной почты.

3.2. Стороны в случае необходимости определяют дополнительный перечень, возможность и сроки предоставления Заказчиком информации, необходимой для выполнения договора, по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему Техническому заданию, а также необходимость оказания Исполнителем дополнительных услуг по сбору данных.

3.3. Инициирование представления информации, указанной в п. 3.2, осуществляет Исполнитель в виде официального письменного запроса Заказчику.

3.4. Исполнитель оценивает полноту исходных данных, а также дополнительной информации, определенной согласно п. 3.2, и, в случае наличия замечаний, уведомляет об этом Заказчика в виде официального письменного запроса.

3.5. Заказчик предоставляет информацию, запрашиваемую в соответствии с п. 3.4. в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного запроса Исполнителя.

3.6. Информация, подготовленная в соответствии с п. 3.1 и 3.2, передается Заказчиком Исполнителю с подписанием Акта приема-передачи документации по форме приложения № 7 к Договору.

3.7. Исполнитель в ходе проведения технологического и ценового аудита отчетов в случае выявления замечаний к отчёту и/или раскрываемым материалам уведомляет Заказчика о выявленных замечаниях/отклонениях. Исполнитель в срок не позднее 20 (двадцати) дней до даты окончания этапа, указанной в п. 4.2, направляет Заказчику проект Заключения для ознакомления и представления замечаний (при наличии).

3.8. В случае доработки Заказчиком отчетов о реализации инвестиционной программы до их раскрытия в соответствии со стандартами раскрытия информации в целях учета полученного заключения о проведении ценового и технологического аудита, Заказчик в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента получения замечаний, указанных в п. 3.7, передает Исполнителю доработанный отчет о реализации инвестиционной программы с пояснительными материалами.

3.9. Исполнитель дорабатывает проект Заключения с учетом информации, полученной от Заказчика в соответствии с п. п. 3.7 и 3.8, формирует и направляет Заказчику итоговое Заключение, составленное в соответствии с Методическими рекомендациями с сопроводительным письмом, подтверждающим факт передачи документов.

3.10. По результатам технологического и ценового аудита отчётов по каждому этапу оказания услуг Исполнителем составляются и предоставляются Заказчику следующие документы:

- заключение Исполнителя о проведении технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы, выполненное в соответствии с Методическими рекомендациями;

- презентационные материалы к Заключению Исполнителя;

- отчет об оказании Услуг по Договору/этапу.

В случае установлении отдельных требований по формату предоставления документов по результатам технологического и ценового аудита, Заказчик доводит до Исполнителя требования путем направления письменного уведомления не позднее чем за 10 (десять) дней до даты, указанной в п.3.7.

3.11. 	Исполнитель передает Заказчику оформленные на бумажном носителе документы вместе с редактируемыми электронными копиями. Использование программных или аппаратных средств, препятствующих редактированию, актуализации или печати разработанных документов запрещается.

3.12. Результаты оказания услуг должны соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим техническим заданием.

3.13. Оформление текстовой части и табличных форм документов должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к оформлению текстовых документов».

3.14. Заказчик рассматривает направленное ему Заключение и проводит раскрытие информации в соответствии со Стандартами раскрытия информации и/или Правилами утверждения инвестиционных программ, либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки оказанных услуг в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Заключения.

3.15. Все недостатки и ошибки, выявленные в ходе проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы, а также полученные Заказчиком к Заключению о технологическом и ценовом аудите отчётов, в том числе от уполномоченных органов исполнительной власти, должны быть устранены Исполнителем в рамках оказания услуг по Договору.

3.16. В случае получения Заказчиком замечаний к Заключению о технологическом и ценовом аудите отчёта о реализации инвестиционной программы, по которому был проведен технологический и ценовой аудит отчёта, от уполномоченных органов исполнительной власти, Заказчик передает Исполнителю замечания органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля за реализацией инвестиционной программы, к заключению по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы, раскрытому Заказчиком в соответствии со стандартами раскрытия информации в составе информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах вместе с письменным обращением о необходимости актуализации Заключения.

3.17. Исполнитель по письменному обращению Заказчика, указанному в п. 3.16, проводит актуализацию Заключения о технологическом и ценовом аудите отчёта о реализации инвестиционной программы согласно доработанным Заказчиком материалам и представляет Заказчику актуализированное Заключение в срок, определенный Заказчиком.

3.18. В случае получения Исполнителем замечаний к Заключению о технологическом и ценовом аудите отчёта о реализации инвестиционной программы от уполномоченных органов исполнительной власти, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика в течение 2 рабочих дня путем направления полученных замечаний с сопроводительным письмом.

3.19. По итогам устранения замечаний Исполнителем, проводится повторное согласование Заказчиком результатов оказанных услуг и рассмотрение Заключения уполномоченного органа исполнительной власти в установленном законодательством порядке.

3.20. В случае выявления недостатков и ошибок в Заключении подписание Актов по каждому этапу переносится до момента их устранения, с учетом п. 3.18-3.19 настоящего технического задания.

3.21.	Услуги по этапу считаются оказанными с даты раскрытия Заказчиком Заключения в составе материалов, подлежащих раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия и подтверждаются подписанием соответствующего акта сдачи-приемки оказанных услуг по Договору/этапу Заказчиком и Исполнителем. При этом, в случае получения Заказчиком замечаний от уполномоченных органов исполнительной власти, Исполнитель должен оказать услуги, указанные в п. 3.17 настоящего Технического задания.

3.22. Приёмка результатов оказанных Услуг осуществляется поэтапно. Основанием для составления и подписания Акта сдачи-приёмки оказанных услуг по отдельному этапу является передача Исполнителем результатов оказанных Услуг в соответствии с условиями Договора и настоящего Технического задания.

3.23. Результаты оказанных Услуг передаются Заказчику после завершения соответствующего этапа оказания Услуг, определённого в Договоре. Комплектность передаваемой документации подлежит проверке Заказчиком и уполномоченными органами исполнительной власти.

## 4. Сроки оказания услуг.

4.1.	Начало оказания услуг по договору - с даты заключения договора.

4.2.	Окончание оказания услуг: с даты опубликования решения об утверждении инвестиционной программы УОИВ или получения сетевой организацией отказа в утверждении инвестиционной программы, в отношении проекта которой заключается Договор при условии выполнения всех мероприятий, предусмотренных настоящим ТЗ в соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение № 2 к ТЗ).

4.3. Срок доработки Заключений Исполнителем по результатам полученных замечаний – согласно срокам, в соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение № 2 к ТЗ).

4.4. Срок действия Договора заканчивается не ранее дня опубликования решения об утверждении инвестиционной программы УОИВ или получения сетевой организацией отказа в утверждении инвестиционной программы, в отношении проекта которой заключается Договор.

4.5. Сроки подготовки и передачи актуализированных Заключений должны обеспечивать возможность раскрытия сетевой организацией таких актуализированных Заключений в сроки, установленные стандартами раскрытия информации и (или) Правилами утверждения инвестиционных программ, а также условиями настоящего ТЗ.

## 5. Место оказания услуг.

По месту фактического расположения Заказчика:

410012, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 17/39, стр.1, помещ. 4

## 6. Порядок оплаты.

6.1. Начальная (максимальная) цена договора сформирована Заказчиком на основании проведенного финансово-экономического мониторинга сложившейся рыночной конъюнктуры цен на закупаемые услуги. Обоснование начальной (максимальной) цены договора аудита проекта ИП для проведения отбора экспертных организаций сетевая организация выполняет с использованием метода сопоставимых рыночных цен анализа рынка.

6.2. В стоимость услуг включены все услуги, предусмотренные Договором, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

6.3. Услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком в течение ___ (_____)   рабочих дней после опубликования решения Уполномоченного органа, об утверждении инвестиционной программы или получения Заказчиком отказа в утверждении инвестиционной программы в отношении проектов которой заключен настоящий Договор, на основании подписанных Сторонами Актов оказанных Услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 11 Договора. При этом обязанность Заказчика по оплате Услуг считается выполненной с даты списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

7. Приложения

Приложение №1 Дополнительный перечень, и сроки предоставления информации, необходимой для выполнения договора (форма).

Приложение №2 График оказания услуг.

| От Заказчика: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| _________________ М.К. Проскуркин | ______________________________ |

м.п .«____»________________202 __г.           м.п .«____»________________202 __г.

_________________________________________________________________________________

- в течение 30 (тридцати) рабочих дней, если сведения об Исполнителе не содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

- в течение 7 (семи) рабочих, если в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства содержатся сведения об Исполнителе.

Приложение № 1 
к Техническому заданию на проведение технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы АО «Энергосервис Волги» 2025 года

к Договору № _____________ от _______

Дополнительный перечень, и сроки предоставления информации,

необходимой для выполнения Договора.

к Договору № ________ от__________ 202__г.

г. Саратов                                                                                      «___» ________ ____ г

| № | Наименование документа | в бумажном/ электронном виде | Срок представления |
| --- | --- | --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________М.К. Проскуркин | ______________________________ |

м.п .«____»________________202 __г                  м.п .«____»________________202 __г

Приложение № 2

к Техническому заданию на проведение технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы

АО «Энергосервис Волги» 2025 года.

к Договору № ____________ от___________

ЭТАПЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

| Наименование этапа | Срок начала этапа | Срок окончания этапа | Цель |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |  |
| Этап 1.1, технологический и ценовой аудит отчетности о выполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2025 года | с даты заключения договора | 08.08.2025 | Раскрытие Заключения о технологическом и ценовом аудите отчёта за 1 квартал 2025 г. в составе информации согласно Стандартам раскрытия |
| Этап 1.2, технологический и ценовой аудит отчетности о выполнении инвестиционной программы за 2 квартал 2025 года | 15.08.2025 | 07.11.2025 | Раскрытие Заключения о технологическом и ценовом аудите отчёта за 2 квартал 2025 г. в составе информации согласно Стандартам раскрытия |
| Этап 1.3, технологический и ценовой аудит отчетности о выполнении инвестиционной программы за 3 квартал 2025 года | 15.11.2025 | 10.02.2026 | Раскрытие Заключения о технологическом и ценовом аудите отчёта за 3 квартал 2025 г. в составе информации согласно Стандартам раскрытия |
| Этап 1.4, технологический и ценовой аудит о выполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2025 года | 15.02.2026 | 07.05.2026 | Раскрытие Заключения о технологическом и ценовом аудите отчёта за 4 квартал 2025 г. в составе информации согласно Стандартам раскрытия |
| Этап 1.5, технологический и ценовой аудит о выполнении инвестиционной программы за 2025 год | 15.02.2026 | 07.05.2026 | Раскрытие Заключения о технологическом и ценовом аудите отчёта за 2025 г. в составе информации согласно Стандартам раскрытия |
| Взаиморасчеты |  |  |  |
| Взаиморасчеты | Сверка расчетов и выполнение обязательств по оплате осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг по этапу (Приложение №6) |  |  |
| Взаиморасчеты Вариант для участников, относящихся к субъектам МСП |  |  |  |
| Взаиморасчеты | Сверка расчетов и выполнение обязательств по оплате осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг по этапу (Приложение №6) |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН

| От Заказчика: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| ________________ М.К. Проскуркин | ______________________________ |
| м.п .«____»________________202 __г. | м.п .«____»________________202 __г. |

Приложение № 2

к Договору №______________

От «____» ___________20__г.

ФОРМА

Справка о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных)*

_________________________________________________

(наименование организации)

| № п/п | Информация об организации |  |  |  |  |  | ** № | Информация о цепочке собственников организации (включая конечных бенефициаров) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Ф.И.О. руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя |  | ИНН | ОГРН | Наименование / Ф.И.О. | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар | Размер доли (для участников / акционеров / бенефициаров) | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. |  |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

_____________________________________________________________________________________________________

(подпись уполномоченного представителя)                 (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

*	В отношении контрагентов, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, а также публичных акционерных обществ, чьи акции котируются на биржах, либо с числом акционеров более 50 указываются данные о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5% акций указанных обществ, либо размещается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого может быть установлена соответствующая информация. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

Изменение формы справки недопустимо.

Указывается полное наименование юридического лица с расшифровкой его организационно-правовой формы.

Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля).

В случае если одним или несколькими участниками / учредителями / акционерами контрагента являются юридические лица, то, в зависимости от организационно-правовой формы, необходимо раскрыть цепочку их участников / учредителей / акционеров с соблюдением нумерации и представить копии подтверждающих документов для всей цепочки с их указанием.

При заполнении паспортных данных указываются только серия и номер паспорта в формате ХХХХ ХХХХХХ.

**	1.1, 1.2 и т.д. - собственники участника (собственники первого уровня).

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 - собственники организации 1.1 (собственники организации второго уровня) и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример - 1.1.3.1).

***	В качестве подтверждающего документа могут быть представлены, например, выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, решение (протокол) о назначении исполнительного органа, выписка из реестра акционеров (список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг) и т.п.

______________________________________________________________________________________________________________

Конец формы

Форму согласовали:

| От Заказчика: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» ____________________ М.К. Проскуркин м.п .«____»________________202 __г. | От Исполнителя: _______________ м.п .«____»________________202 __г. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору № ___________ от_________

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ К ДОГОВОРУ

| От Заказчика: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» ____________________ М.К. Проскуркин м.п .«____»________________202 __г. | От Исполнителя: м.п .«____»________________202 __г. |
| --- | --- |

Приложение № 4 к Договору № ____________________от «____» ____________ 202_г.

Начало формы

СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ-РЕЗИДЕНТЕ

(заполняется контрагентом)

- Полное наименование (или Ф.И.О.) контрагента:

- Сведения о регистрации юридического лица:

регистрационный номер, дата регистрации

Орган, зарегистрировавший юридическое лицо

(если контрагент физическое лицо – паспортные данные физического лица)

Местонахождение, почтовый адрес:

Телефон, факс

Субъект Российской Федерации, в котором зарегистрирован контрагент:

- Наличие обособленных подразделений на территории других субъектов Российской Федерации с точки зрения Налогового кодекса Российской Федерации

(да/нет)

- Наличие обособленных подразделений за пределами Российской Федерации с точки зрения Налогового кодекса Российской Федерации

(да/нет)

- Уплачивает ли контрагент налог на прибыль в бюджеты субъектов Российской Федерации, отличных от субъекта, в котором он зарегистрирован

(да/нет)

- Имеет ли контрагент убытки, принимаемые при исчислении налога на прибыль

(да/нет)

- Является ли предметом сделки добытое полезное ископаемое, признаваемое объектом налогообложения на добычу полезных ископаемых, при добыче которого налогообложение контрагентом производится по ставке, установленной в процентах

(да/нет)

- Является ли контрагент налогоплательщиком, применяющим систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН)

(да/нет)

- Является ли контрагент налогоплательщиком, применяющим систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД)

(да/нет)

- Освобожден ли контрагент от обязанностей налогоплательщика налога на прибыль организаций или применяющим к налоговой базе по указанному налогу налоговую ставку 0 процентов (как участник проекта «Сколково»)

(да/нет)

- Является ли контрагент резидентом особой экономической зоны или участником свободной экономической зоны.

(да/нет)

- Акционеры (участники), владеющие 20 и более % голосующих акций (долей, паёв) юридического лица, с указанием долей участия в уставном капитале контрагента

- Лица, участвующие прямо и/или косвенно в уставном капитале контрагента с долей участия более 25%

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)

- Организации в случае, если доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой последующей организации составляет более 50%

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)

- Количественный состав и Ф.И.О. Совета директоров/Наблюдательного совета (если имеется)

- Ф.И.О. Генерального директора (президента, директора, управляющего, наименование управляющей организации):

- Количественный состав и Ф.И.О. членов Правления/иного коллегиального исполнительного органа (если имеется):

- Лицо (физическое лицо совместно с его взаимозависимыми лицами), имеющее право по назначению или избранию единоличного исполнительного органа контрагента либо не менее 50% состава коллегиального исполнительного органа или совета

директоров (наблюдательного совета)

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)

- Балансовая стоимость активов (всего) в соответствии с последним утвержденным балансом

- Балансовая стоимость основных производственных средств и нематериальных активов в соответствии с последним утвержденным балансом:

- Размер чистых активов на последнюю отчетную дату

- Размер уставного капитала

Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и действительными

Руководитель __________________________/_______________________________

Информация предоставляется по договору №_________ от ____________.

Конец формы

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» __________________ М.К. Проскуркин м.п. «____»___________________202 __ г. | _____________ м.п. «____»____________________202 __г. |

Приложение № 5

к Договору №________________

от «____»_________________20__г

## Форма. Согласие на обработку персональных данных

от «_____» ____________ 20____ г.

Настоящим, ________________________________________________________,

(указывается полное наименование контрагента)

Адрес регистрации: _______________________________________________________,

Свидетельство о регистрации: ______________________________________________

ИНН __________________________

КПП __________________________

ОГРН _________________________,

в лице __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________,

(указываются Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)*

действующего на основании _____________________________, дает свое согласие ________«____________», зарегистрированному по адресу:_______________, ДЗО _________«_________________» (указывается организационно-правовая форма и полное наименование),** зарегистрированному по адресу:_____________, и Публичному акционерному обществу «Российские сети», зарегистрированному по адресу: 
г. Москва, ул. Беловежская, 4, - на обработку персональных данных в отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров, участника закупки (потенциального контрагента) / контрагента / планируемых к привлечению субконтрагентов: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН - на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.***

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол 
от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до момента фактического достижения цели обработки либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных.

_______________________________                 ______________________________________

(подпись уполномоченного представителя)                                  (Ф.И.О. и должность подписавшего**)

М.П.

* Указываются фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных).

** При заключении договоров ПАО (АО) «____», ДЗО ПАО (АО) «_____» обязаны получить согласие на обработку персональных данных участника закупки (потенциального контрагента / контрагента / планируемых к привлечению субконтрагентов и их руководителей, собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров, руководителей).

*** Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте электронной торговой площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о  руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность ПАО «Россети», ПАО (АО) «__________», ДЗО ПАО (АО) «__________» перед руководителем, собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника закупки / контрагента / их субконтрагентов за предоставление Обществам данных о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе бенефициарах и бенефициарах своего субконтрагента, и предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент) / контрагент получил у руководителя, своих бенефициаров и бенефициаров своих субконтрагентов согласие на предоставление (обработку) ПАО «Россети», ПАО (АО) «_________», ДЗО ПАО (АО) «___________» и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.

_____________________________________________________________________________________

Конец формы

_______________________                                                   ______________________

(Подпись уполномоченного представителя)                                     (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

Конец формы

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» __________________ М.К. Проскуркин м.п. «____»___________________202 __г. | _____________ м.п. «____»____________________202 __г. |

Приложение № 6

к Договору №________________

от «____»_________________20__г

ФОРМА АКТА СДАЧИ – ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО ЭТАПУ

к Договору № ________ от__________ 20__г.

г. Саратов                                                                                      «___» ________ ____ г

_______________________________________ именуемое в дальнейшем Исполнитель, 
в лице _______________, действующего на основании _______, с одной стороны, 
и АО «Энергосервис Волги», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя генерального директора Проскуркина Максима Константиновича, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, а каждая в отдельности - Сторона, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Настоящий Акт составлен в подтверждение того, что оказаны следующие Услуги по этапу: _________________________________________________________________

результаты оказанных Услуг подтверждены следующими отчетными документами:

_______________________________________________________________________.

2. Замечания Заказчика:___________________________________________.

В случае отсутствия замечаний Заказчика по объему и качеству оказанных Услуг, подписанием настоящего Акта стороны свидетельствуют, что Услуги оказаны в объеме, предусмотренном условиями Договора и Приложениями к нему.

3. Стоимость оказанных услуг по этапу ___________(__________) рублей, в том числе НДС 20% ______ (______).

4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Акт составил

_____________                ____________                 _______________                       _______

(должность)                (подпись)                         (расшифровка подписи)           (дата)

Полноту и правильность оформления акта проверил

_____________                ____________                 _______________                       _______

(должность)                (подпись)                         (расшифровка подписи)           (дата)

ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________ М.К. Проскуркин М.П. Дата | Исполнитель: /должность/ ______________ /ФИО/ М.П. Дата |
| --- | --- |

в случае заключения договора с Контрагентом, применяющим упрощенную систему налогообложения, приложение 6 изложить в следующей редакции

Приложение № 6

к Договору №________________

от «____»_________________20__г

ФОРМА АКТА СДАЧИ – ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО ЭТАПУ

к Договору № ________ от__________ 20__г.

г. Саратов                                                                                      «___» ________ ____ г

_______________________________________ именуемое в дальнейшем Исполнитель, 
в лице _______________, действующего на основании _______, с одной стороны, 
и АО «Энергосервис Волги», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя генерального директора Проскуркина Максима Константиновича, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, а каждая в отдельности - Сторона, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Настоящий Акт составлен в подтверждение того, что оказаны следующие Услуги по этапу: _________________________________________________________________

результаты оказанных Услуг подтверждены следующими отчетными документами:

_______________________________________________________________________.

2. Замечания Заказчика:___________________________________________.

В случае отсутствия замечаний Заказчика по объему и качеству оказанных Услуг, подписанием настоящего Акта стороны свидетельствуют, что Услуги оказаны в объеме, предусмотренном условиями Договора и Приложениями к нему.

3. Стоимость оказанных услуг по этапу ___________(__________) рублей (НДС не облагается).

4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Акт составил

_____________                ____________                 _______________                       _______

(должность)                (подпись)                         (расшифровка подписи)           (дата)

Полноту и правильность оформления акта проверил

_____________                ____________                 _______________                       _______

(должность)                (подпись)                         (расшифровка подписи)           (дата)

ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________ М.К. Проскуркин М.П. Дата | Исполнитель: /должность/ ______________ /ФИО/ М.П. Дата |
| --- | --- |

Приложение № 7

к Договору №________________

от «____»_________________20__г

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ДОКУМЕНТОВ

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ДОКУМЕНТОВ

к Договору № _______________ от__________ 20__г.

г. Саратов                                                                                      «___» ________ ____ г

| № | Наименование документа | Количество листов; в бумажном/электронном виде |
| --- | --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________ М.К. Проскуркин М.П. Дата | Исполнитель: /должность/ ______________ /ФИО/ М.П. Дата |
| --- | --- |

Приложение № 8

к Договору №________________

от «____»_________________20__г

ФОРМА АКТА СДАЧИ – ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ

к Договору № ______________ от__________ 202__г.

г. Саратов                                                                                      «___» ________ ____ г

_______________________________________именуемое в дальнейшем Исполнитель, 
в лице _______________, действующего на основании _______, с одной стороны, и 
АО «Энергосервис Волги», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ______________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, а каждая в отдельности - Сторона, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Настоящий Акт составлен в подтверждение того, что оказаны следующие Услуги:_________________________________________________________________

результаты оказанных Услуг подтверждены следующими отчетными документами:

_______________________________________________________________________.

2. Замечания Заказчика:___________________________________________.

В случае отсутствия замечаний Заказчика по объему и качеству оказанных Услуг, подписанием настоящего Акта стороны свидетельствуют, что Услуги оказаны в объеме, предусмотренном условиями Договора и Приложениями к нему.

3. Подтверждением оказанных услуг по договору является акт сдачи-приемки оказанных услуг по этапу №___ от_______ на сумму_______(________) рублей (кроме того НДС _______(________) рублей), акт сдачи-приемки оказанных услуг по этапу №___ от_______ на сумму_______(________) рублей (кроме того НДС _______(________) рублей), акт сдачи-приемки оказанных услуг по этапу №___ от_______ на сумму_______(________) рублей (кроме того НДС _______(________) рублей), акт сдачи-приемки оказанных услуг по этапу №___ от_______ на сумму_______(________) рублей (кроме того НДС _______(________) рублей), акт сдачи-приемки оказанных услуг по этапу №___ от_______ на сумму_______(________) рублей (кроме того НДС _______(________) рублей).

4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Акт составил

_____________                ____________                 _______________                       _______

(должность)                (подпись)                         (расшифровка подписи)           (дата)

Полноту и правильность оформления акта проверил

_____________                ____________                 _______________                       _______

(должность)                (подпись)                         (расшифровка подписи)           (дата)

ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________ М.К. Проскуркин М.П. Дата | Исполнитель: /должность/ ______________ /ФИО/ М.П. Дата |
| --- | --- |

в случае заключения договора с Контрагентом, применяющим упрощенную систему налогообложения, приложение 8 изложить в следующей редакции

Приложение № 8

к Договору №________________

от «____»_________________20__г

ФОРМА АКТА СДАЧИ – ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ

к Договору № ______________ от_____________ 202__г.

г. Саратов                                                                                      «___» ________ ____ г

_______________________________________именуемое в дальнейшем Исполнитель, 
в лице _______________, действующего на основании _______, с одной стороны, и 
АО «Энергосервис Волги», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ______________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, а каждая в отдельности - Сторона, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Настоящий Акт составлен в подтверждение того, что оказаны следующие Услуги:_________________________________________________________________

результаты оказанных Услуг подтверждены следующими отчетными документами:

_______________________________________________________________________.

2. Замечания Заказчика:___________________________________________.

В случае отсутствия замечаний Заказчика по объему и качеству оказанных Услуг, подписанием настоящего Акта стороны свидетельствуют, что Услуги оказаны в объеме, предусмотренном условиями Договора и Приложениями к нему.

3. Подтверждением оказанных услуг по договору является акт сдачи-приемки оказанных услуг по этапу №___ от_______ на сумму_______(________) рублей (НДС не облагается), акт сдачи-приемки оказанных услуг по этапу №___ от_______ на сумму_______(________) рублей (НДС не облагается), акт сдачи-приемки оказанных услуг по этапу №___ от_______ на сумму_______(________) рублей (НДС не облагается), акт сдачи-приемки оказанных услуг по этапу №___ от_______ на сумму_______(________) рублей (НДС не облагается), акт сдачи-приемки оказанных услуг по этапу №___ от_______ на сумму_______(________) рублей (НДС не облагается).

4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Акт составил

_____________                ____________                 _______________                       _______

(должность)                (подпись)                         (расшифровка подписи)           (дата)

Полноту и правильность оформления акта проверил

_____________                ____________                 _______________                       _______

(должность)                (подпись)                         (расшифровка подписи)           (дата)

ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________ М.К. Проскуркин М.П. Дата | Исполнитель: /должность/ ______________ /ФИО/ М.П. Дата |
| --- | --- |

Приложение № 9

к Договору №________________

от «____»_________________20__г

Соглашение

о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну

г. ______							        «_____»____________20___ г.

Акционерное общество «___», именуемое в дальнейшем «Обладатель информации», в  лице заместителя Генерального директора 
АО «Энергосервис Волги» _____________________, действующего на основании ____________________________________, с одной стороны, и  ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Контрагент», в лице ______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Соглашение - Соглашение о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну, с учетом изменений и дополнений, вносимых Сторонами в соответствии с подпунктом 6.6 Соглашения. Все ссылки в тексте Соглашения на разделы и пункты понимаются как ссылки на разделы и пункты настоящего Соглашения.

Коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, - сторона Соглашения, которая владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, ограничившая доступ к этой информации и установившая в отношении этой информации режим коммерческой тайны.

Контрагент - сторона Соглашения, которой Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, передал Информацию.

Информация, составляющая коммерческую тайну (Информация), - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании, и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, - ознакомление определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, с согласия ее обладателя или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности этой информации.

Передача информации, составляющей коммерческую тайну, - передача информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем контрагенту на основании договора в объеме и на условиях, которые предусмотрены договором, включая условие о принятии контрагентом установленных договором мер по охране ее конфиденциальности.

Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, - действие или бездействие, в результате которых Информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации.

Уничтожение информации, составляющей коммерческую тайну, - действия Стороны Соглашения, направленные на приведение в предусмотренном Соглашением порядке Информации в состояние, исключающее возможность ее использовании и восстановления.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

- На условиях настоящего Соглашения Обладатель информации передает Контрагенту Информацию, а Контрагент обязуется обеспечить защиту Информации путем исключения доступа к Информации любых третьих лиц без согласия Обладателя информации и надлежащего использования Информации работниками Контрагента без нарушения режима коммерческой тайны, установленного у Контрагента и отвечающего нормам, предусмотренным Федеральным законом «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ. Факт передачи Информации удостоверяется подписанием Сторонами Акта приема-передачи Информации (по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению).

- Настоящее Соглашение определяет порядок передачи Информации и условия принятия Контрагентом мер по обеспечению конфиденциальности и использованию Информации, которая будет в течение срока действия настоящего Соглашения передана Контрагенту Обладателем информации или которая иным образом станет известной Контрагенту в рамках отношений Сторон.

- Положения настоящего Соглашения распространяются на информацию, составляющую коммерческую тайну Обладателя информации, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована.

- Информации, составляющей коммерческую тайну, присваивается гриф «Коммерческая тайна».

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- Обладатель информации вправе:

3.1.1.	Относить информацию к информации, составляющей коммерческую тайну, определять перечень и состав такой информации.

3.1.2.	Использовать Информацию для собственных нужд в порядке, не противоречащем законодательству Российской Федерации.

3.1.3.	Разрешать или запрещать доступ к Информации, определять порядок и условия доступа к Информации.

3.1.4.	Без согласования с Контрагентом, но с последующим уведомлением устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

3.1.5.	Требовать от Контрагента и его работников, получивших доступ к Информации, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.

3.1.6.	Требовать от работников Контрагента, получивших доступ к Информации, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности Информации.

3.1.7.	Защищать в установленном законом порядке свои права в случае разглашения, незаконного получения или незаконного использования третьими лицами Информации, в том числе требовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением его прав.

- Контрагент вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации самостоятельно определять способы защиты Информации, переданной ему по настоящему Соглашению. Однако при этом совместно должно быть обеспечено выполнение следующих условий:

- исключение доступа к Информации любых лиц без согласия Обладателя информации;

- возможность использования Информации работниками Контрагента без нарушения режима коммерческой тайны.

3.3. Контрагент обязан:

3.3.1.	Ограничивать доступ к Информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, путем установления контроля за соблюдением режима коммерческой тайны.

3.3.2.	Вести учет лиц, получивших доступ к Информации.

3.3.3.	Незамедлительно сообщить Обладателю информации о допущенном Контрагентом либо ставшем ему известным факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании Информации третьими лицами.

3.4.	Информация может быть передана только тем работникам Контрагента, доступ которых к Информации необходим в рамках отношений Сторон, указанных в подпункте 2.2 настоящего Соглашения, и только в той части, в которой это необходимо. Перечень указанных работников Контрагента должен быть передан Обладателю информации заблаговременно до предоставления им доступа к Информации. В этих целях Контрагент обязан:

- ознакомить под расписку работника, доступ которого к информации, составляющей коммерческую тайну, необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, с перечнем информации, составляющей коммерческую тайну, принадлежащей Обладателю информации, а также с установленным Обладателем информации режимом коммерческой тайны и с мерами ответственности за его нарушение;

- создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного Обладателем информации режима коммерческой тайны.

3.5.	Контрагент не должен разглашать, передавать, каким-либо способом делать известной или давать свое разрешение на использование Информации любым третьим лицам без письменного согласия Обладателя информации.

В случае письменного согласия Обладателя информации на использование Информации третьим лицом, Контрагент должен обеспечить, чтобы такое лицо до получения доступа к Информации приняло на себя письменные обязательства по неразглашению Информации в объеме не меньшем, чем установлено в настоящем Соглашении. Контрагент должен заблаговременно передать Обладателю информации заверенную копию соглашения о конфиденциальности, подписанного таким третьим лицом.

Передача Информации по открытым каналам телефонной, телеграфной, факсимильной связи и сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

3.6.	Стороны заблаговременно информируют друг друга о требованиях к настоящему Соглашению, предъявляемых локальными нормативными правовыми актами Сторон к защите Информации в объеме, необходимом для выполнения настоящего Соглашения, а также об изменениях в таких локальных нормативных правовых актах.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1.	Контрагент в полном объеме несет ответственность за нарушение обязательств по сохранению Информации в рамках Соглашения при разглашении Информации его работниками и третьими лицами, получившими доступ к такой Информации в соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения.

- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контрагентом (включая его работников) обязательств, предусмотренных разделом 3 настоящего Соглашения, Контрагент обязан уплатить штраф в размере 10% от цены Основного договора, указанного в подпункте 2.2 настоящего Соглашения, за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязательств, а также полностью возместить Обладателю информации убытки, причиненные таким нарушением обязательств в полной сумме сверх суммы штрафа.

Уплата штрафа и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения ими обязательств и принятия мер, направленных на устранение нарушений.

- При разглашении Информации или наличии угрозы ее разглашения Контрагент обязан незамедлительно уведомить об этом Обладателя информации.

- При проведении расследования фактов разглашения Информации или обстоятельств, свидетельствующих о нарушении настоящего Соглашения по вине Контрагента, Обладатель информации вправе направлять к Контрагенту своих работников, осуществляющих деятельность в области защиты информации, по соглашению сторон. В этом случае оплата расходов, связанных с командированием таких специалистов или привлечением по согласованию Сторон независимых экспертов, производится Контрагентом, допустившим утерю или разглашение Информации.

- В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Обладатель информации вправе проводить проверки соблюдения Контрагентом обязательств по защите Информации.

- В случае если третье лицо предъявит иск или предпримет действия на предмет раскрытия Информации, Контрагент немедленно уведомит об этом Обладателя информации.

- В случае реорганизации Контрагента (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) обязательства по сохранению Информации, переданной в рамках настоящего Соглашения, переходят к вновь образованному юридическому лицу или сохраняются за Контрагентом в соответствии с разделительным балансом (передаточным актом), копию которого Контрагент обязан незамедлительно предоставить Обладателю информации, в противном случае Контрагент (его правопреемник) обязуется возместить Обладателю информации понесенные им убытки в связи с разглашением Информации.

- Любые споры и разногласия между Сторонами, касающиеся настоящего Соглашения, которые не могут быть урегулированы ими путем консультаций и переговоров, должны быть переданы на рассмотрение Арбитражного суда Саратовской области. К отношениям Сторон, не урегулированным Соглашением, применяется законодательство Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

- Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного прекращения Сторонами обязательств, связанных с исполнением договора № _____ от_________20___ г.

- Обязательства по обеспечению установленного Обладателем информации режима коммерческой тайны, предусмотренные настоящим Соглашением, сохраняют силу в течение 3 (трех) лет после истечения срока действия настоящего Соглашения.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Контроль соблюдения обязательств по Соглашению возлагается:

у Контрагента на _____________________________;

у Обладателя информации на _______________________________________.

- Все уведомления и сообщения, адресуемые Сторонами друг другу в соответствии с настоящим Соглашением, должны быть совершены в письменной форме и направлены заказным письмом, доставлены курьером или переданы уполномоченным представителем Сторон по следующим адресам:

Обладатель информации - АО «Энергосервис Волги»,

Адрес: 410012, ул. Большая Казачья, зд.17/39, стр.1, помещ.4

Контрагент - ___.

Обладатель информации настоящим гарантирует, что он обладает всеми правами в отношении Информации, включая право раскрывать ее Контрагенту на условиях Соглашения.

- Контрагент гарантирует наличие у него организационных и технических мер и возможностей по обеспечению защиты получаемой Информации.

- Информация является собственностью Обладателя информации. Обладатель информации вправе потребовать от Контрагента вернуть ему всю Информацию или любую ее часть в любое время, направив Контрагенту уведомление в письменной форме. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения такого уведомления, а также незамедлительно после вынесения соответствующим органом (учредители, орган юридического лица, суд и т.д.) решения о ликвидации Контрагента, Контрагент обязан за свой счет обеспечить возврат Обладателю информации всех оригиналов носителей такой Информации. Все копии такой Информации и ее воспроизведения в любой форме, находящиеся в распоряжении Контрагента, а также в распоряжении лиц, которым Информация была передана в соответствии с Соглашением, должны быть уничтожены Контрагентом (с обязательным письменным, с приложением (копий) подтверждающих документов, уведомлением о данном факте Обладателя информации) с учетом порядка, определенного в разделе 7 настоящего Соглашения.

- Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон, за исключением случаев изменения условий настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном подпунктом 6.11.

- Настоящее Соглашение представляет собой исчерпывающую договоренность Сторон по предмету настоящего Соглашения. С даты подписания настоящего Соглашения все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

- Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Соглашению без предварительного письменного согласия другой Стороны.

- Недействительность или невозможность исполнения любого положения настоящего Соглашения не влияет на действительность или возможность исполнения других положений Соглашения и Соглашения в целом.

- Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

7. ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Уничтожение Информации производится механическим способом комиссией Сторон с участием лиц, указанных в подпункте 6.1 настоящего Соглашения, с составлением актов «об уничтожении».

7.2. Уничтожение документов, составляющих коммерческую тайну, представленных на материальных носителях в электронном виде, производится с использованием специального программного обеспечения, не позволяющего восстановить информацию, комиссией Сторон с участием лиц, указанных в подпункте 6.1 настоящего Соглашения, с составлением актов «об уничтожении».

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 Акт приема-передачи Информации

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Обладатель информации ____________________ М.П. | Контрагент ____________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение к Соглашению № ___

от «___» _________ 20___ г.

| Наименование Контрагента: | Наименование Обладателя информации: |
| --- | --- |
| С указанием реквизитов | АО «Энергосервис Волги» 410012, ул. Большая Казачья, зд.17/39, стр.1, помещ.4 |

АКТ

приема-передачи информации

к договору № ______ от ___.___.20   г.

АО «Энергосервис Волги», именуемое в дальнейшем «Обладатель информации», в лице ___________, действующего на основании _____________, и (наименование Контрагента) в лице ___________, действующего на основании _______________, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

- Обладателем информации передан, а Контрагентом получен на условиях Соглашения №____ от «____» _________ 20___г. о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну, следующий перечень информации:

1.1. ________________________________;

1.2. ________________________________;

1.3. ________________________________;

…………………………………………….... .

- Указанный в п. 1 настоящего Акта приема-передачи перечень информации передан (наименование Контрагента) в рамках отношений, связанных с исполнением договора № _______ от _________ 20___ г.

- Настоящий акт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Настоящий акт с момента подписания его сторонами становится неотъемлемой частью Соглашения № ____ от «____» _________ 20___ г.

| Обладатель информации ____________________ | Контрагент ____________________ |
| --- | --- |

Приложение № 10

к Договору №________________

от «____»_________________20__г

Форма

независимой гарантии на исполнение обязательств

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ № ______

г. ________								    «___»___________20__ г.

_____________________ (наименование гаранта, ОГРН и/или ИНН; реквизиты лицензии на осуществление банковских операций/иных документов, подтверждающих наличие у гаранта права на выдачу независимых гарантий1 ), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице _____________________________________ (Ф.И.О. уполномоченного действовать от имени гаранта лица), действующего на основании ______________________________(дата, номер доверенности), настоящим принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство уплатить _____________________ (наименование бенефициара, ОГРН и/или ИНН), именуемому в дальнейшем - «Бенефициар», любую сумму или суммы, не превышающие в итоге __________________ (сумма цифрами и прописью), по получении письменного требования Бенефициара, указывающего, что ___________________ (наименование, ИНН и/или ОГРН), именуемое в дальнейшем «Принципал» не исполнил и/или исполнил ненадлежащим образом любые свои обязательства перед Бенефициаром по договору, который будет заключен по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (номер извещения в единой информационной системе в сфере закупок _______, протокол подведения итогов закупочной процедуры от ___ (указывается дата подписания либо более поздняя из дат указанная в протоколе) №___ )*, без споров и возражений со стороны Гаранта, не требуя от Бенефициара доказательств или обоснований требования на определенную в настоящей независимой гарантии сумму.

*Примечание:

- в случае заключения договора на основании решения (указать наименование закупочного органа бенефициара) текст, выделенный курсивом, излагается в следующей редакции: «по договору, который будет заключен по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (выписка из протокола заседания (указать наименование закупочного органа бенефициара) от __№ ____)»;

- в случае пролонгации независимой гарантии/предоставления независимой гарантии после заключения договора текст, выделенный курсивом, излагается в следующей редакции: «по Договору________ (указывается номер, дата договора), именуемый в дальнейшем «Договор».

Ответственность Гаранта за неисполнение требования по настоящей независимой гарантии не ограничивается суммой, на которую она выдана.

За неисполнение принятых обязательств по независимой гарантии Гарант несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Гарант по получении от Бенефициара письменного требования о выплате денежной суммы по настоящей независимой гарантии обязуется в течение 10 рабочих дней с момента получения требования от Бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования выплатить Бенефициару денежные средства согласно условиям настоящей независимой гарантии. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств, несет Гарант.

Гарантия не может быть отозвана Гарантом. Передача права требования по настоящей гарантии не допускается.

Настоящая гарантия вступает в силу с _________20___года ** и действует по _________20___года (включительно).

Письменное требование платежа должно быть направлено Гаранту до 24 часов 00 минут «__» _________ по адресу: _________________________________ посредством почтовой связи либо передано непосредственно по адресу:_______________________.

**Примечание: в случае первоначального предоставления независимой гарантии по результатам закупки - указывается дата выдачи независимой гарантии, в случае пролонгации независимой гарантии - указывается дата выдачи независимой гарантии либо дата, следующая за датой окончания предыдущей независимой гарантии.

Настоящая Гарантия может быть изменена Гарантом с письменного согласия Бенефициара. Все изменения к настоящей Гарантии должны быть оформлены в виде письменного документа - изменения к независимой гарантии.

Письменное согласие Бенефициара на изменение соответствующих условий настоящей гарантии направляется Гаранту до внесения изменений в гарантию. Изменения в условия гарантии вступают в силу с даты их выпуска Гарантом, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях.

Гарант передает сведения о Принципале, определенные ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, без получения согласия Принципала на их представление, в соответствии с требованиями ч. 3.1 и ч. 4 ст. 5 указанного Закона.

Действие настоящей независимой гарантии регулируется законодательством Российской Федерации.

Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. ________________ (по местонахождению Бенефициара).

Подписи уполномоченных лиц

Приложение № 11

к Договору №________________

от «____»_________________20__г

Акт приема-передачи независимой гарантии

г. ____________ 	                                                                          «___»____________20__г.

_________________________, именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице __________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и

АО «Энергосервис Волги», именуемое в дальнейшем «Бенефициар», в лице __________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором №_______ от __________ на/об (наименование договора) Принципал передает/принимает, а Бенефициар принимает/передает оригинал независимой гарантии со следующими параметрами:

| Номер и дата гарантии | Сумма гарантии | Срок гарантии | Наименование гаранта |
| --- | --- | --- | --- |

2. Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

| Принципал | Бенефициар |
| --- | --- |
| ___________ ________ ____________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) | ___________ ________ ____________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) |

Акт составил

_____________                ____________                 _______________                       _______

(должность)                (подпись)                         (расшифровка подписи)           (дата)

Полноту и правильность оформления акта проверил

_____________                ____________                 _______________                       _______

(должность)                (подпись)                         (расшифровка подписи)           (дата)

ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» _______________ М.К. Проскуркин М.П. Дата | Исполнитель: /должность/ ______________ /ФИО/ М.П. Дата |
| --- | --- |

Приложение № 12

к Договору №________________

от «____»_________________20__г

ФОРМА

соглашения об обеспечительном платеже

(в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору)

Соглашение об обеспечительном платеже обеспечения исполнения обязательств по договору

г. ________								    «___»___________20__ г.

_________________ (наименование), (ИНН, ОГРН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________ (Ф.И.О., должность), действующего на основании __________________(реквизиты доверенности), с одной стороны, и ________________ (наименование, ОГРН, ИНН), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________ (Ф.И.О., должность), действующего на основании __________________(реквизиты доверенности), с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», в порядке п. __________ Договора, который будет заключен по результатам закупочной процедуры (номер извещения в единой информационной системе в сфере закупок __________, лот № __, протокол о результатах торгов (иной итоговый протокол (указывается его наименование), подтверждающий результат конкретной закупки) от ___ №___/выписка из протокола заседания закупочного органа ПАО «Россети» от __№ ____, вопрос № ________) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Исполнитель в порядке статьи 381.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет Заказчику в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по Договору обеспечительный платеж в размере 3 (трех) процентов от начальной (максимальной) цены Договора (включая НДС) на сумму ___________ (____________________) рублей на срок исполнения Исполнителем обязательств по Договору до момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки по договору.

2. Перечисление обеспечительного платежа осуществляется Исполнителем на обособленный счет Заказчика. Перечисление обеспечительного платежа должно быть совершено Исполнителем на счет Заказчика до даты заключения договора (дополнительного соглашения).

Открытие и обслуживание данного счета осуществляется Заказчиком.

3. Исполнитель предоставляет обеспечительный платеж на период исполнения обязательств по Договору до момента подписания Акта сдачи-приемки по договору.

4. Обеспечительный платеж может быть использован Заказчиком для покрытия расходов, связанных с ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств по Договору, в том числе на возмещение убытков, связанных с таким неисполнением/ненадлежащим исполнением.

5. Сумма списания обеспечительного платежа определяется Заказчиком с учетом следующих положений:

5.1. Сумма списания обеспечительного платежа должна соответствовать минимальной из следующих величин:

- сумма неисполненных денежных обязательств Исполнителя перед Заказчиком;

- размера обеспечительного платежа.

6. Для обеспечительного платежа, предоставляемого в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, сумма неисполненных денежных обязательств Исполнителя перед Заказчиком определяется с учетом:

•	суммы выставленных Исполнителю и неоплаченных претензий (кроме претензий, отозванных Заказчиком);

•	суммы неустойки (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях), на взыскание которой Заказчик имеет право на основании Договора либо закона;

•	суммы возмещения расходов (сверх суммы, уже оплаченной Исполнителем либо учтенной в выставленных претензиях), которые понес Заказчик в связи с неисполнением Исполнителем обязательств по Договору;

•	суммы возмещения убытков (сверх суммы, уже оплаченной Исполнителем либо учтенной в выставленных претензиях), причиненных неисполнением Исполнителем обязательств по Договору;

•	процентов за неправомерное пользование денежными средствами Заказчика (сверх суммы, уже оплаченной Исполнителем либо учтенной в выставленных претензиях);

•	подлежащей оплате задолженности Исполнителя перед Заказчиком (сверх суммы, уже оплаченной Исполнителем либо учтенной в выставленных претензиях) либо в связи с произошедшей переплатой по Договору в пользу Исполнителя;

•	иных подлежащих оплате и неисполненных обязательств Исполнителя перед Заказчиком (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях).

7. В случае принятия решения о списании обеспечительного платежа Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Исполнителю информацию о списании обеспечительного платежа с указанием, в чем состоит нарушение обязательств, в обеспечение которых был перечислен обеспечительный платеж, а также с указанием суммы списания, определенной в соответствии с п. 6 настоящего Соглашения.

8. Возврат обеспечительного платежа Исполнителю до полной приемки всех оказанных по Договору услуг на основании всех подписанных Сторонами Акта сдачи-приемки по договору, а не отдельных его частей или этапов, не допускается, за исключением случаев предоставления Исполнителем взамен обеспечения в форме обеспечительного платежа иного способа обеспечения исполнения обязательств, удовлетворяющего условиям Договора.

В случае замены Исполнителем обеспечительного платежа иным способом обеспечения в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, возврат обеспечительного платежа Исполнителю осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Заказчиком альтернативного способа обеспечения.

9. Возврат обеспечительного платежа, предоставленного Исполнителем в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, за вычетом средств, использованных Заказчиком для возмещения своих убытков, связанных с нарушением Исполнителем условий Договора, производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки по договору.

10. При расторжении (прекращении) Договора по основаниям, связанным с неисполнением/ненадлежащем исполнением обязательств Исполнителем по Договору, обеспечительный платеж возврату не подлежит.

11. Стороны установили, что на сумму обеспечительного платежа начисление процентов не осуществляется.

ЗАКАЗЧИК                                                                                              ИСПОЛНИТЕЛЬ

Форму согласовали:

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |

Приложение № 12

к Договору №________________

от «____»_________________20__г

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

| № п/п | Наименование этапа по договору | Стоимость услуг всего по договору | План выполнения этапов по договору, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап с даты заключения договора по 08.08.2025 |  | 2 этап в соответствии с п.3.1 ТЗ по 07.11.2025 | 3 этап в соответствии с п.3.1 ТЗ по 10.02.2026 | 4 этап в соответствии с п.3.1 ТЗ по 07.05.2026 | 5 этап в соответствии с п.3.1 ТЗ по 07.05.2026 |
| 1 | Этап 1, технологический и ценовой аудит отчетности о выполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Этап 2, технологический и ценовой аудит отчетности о выполнении инвестиционной программы за 2 квартал 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Этап 3, технологический и ценовой аудит отчетности о выполнении инвестиционной программы за 3 квартал 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Этап 4, технологический и ценовой аудит о выполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Этап 5, технологический и ценовой аудит о выполнении инвестиционной программы за 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая стоимость без НДС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего общая стоимость с НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

включается в текст договора, если у контрагента имеется законодательно установленная обязанность выставления счетов-фактур

В том случае, если контрагент применяет УСН:

1) и не начисляет НДС, в пункте необходимо указать «НДС не облагается» и как основание, соответствующую статью НК РФ;

2) и начисляет НДС, указать ставку НДС и соответствующую статью НК РФ. Необходимо добавить ссылку на уведомление ФНС о переходе на УСН.

Если на проверку направляется несколько независимых гарантий по 1 договору, критерием является их общая сумма.

Предоставляется в тех случаях, когда гарант является кредитной организацией.

Если на проверку направляется несколько независимых гарантий по 1 договору, критерием является их общая сумма.

Документы, предусмотренные п. 5.3, предоставляются по состоянию на последнюю отчетную дату для целей принятия независимой гарантии, выданной банком-гарантом в рамках договора, заключаемого по результатам закупки, которая не относится к конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.

Указываются полные (включая почтовый индекс) адреса доставки корреспонденции.

1 Указание вместо реквизитов лицензии Банка России реквизитов иных документов, подтверждающих наличие у организации права на выдачу независимых гарантий, допустимо только в тех случаях, когда Гарант не является кредитной организацией.

В случае заключения соглашения об обеспечительном платеже взамен иного способа обеспечения/в период действия Договора, текст, выделенный курсивом, излагается в следующей редакции: Договора ________ (указывается номер и дата договора), именуемый в дальнейшем «Договор», на _________ (наименование).

В случае если соглашение об обеспечительном платеже заключается взамен иного способа обеспечения исполнения обязательств в период действия Договора после заключения дополнительного соглашения, в соответствии с условиями которого цена договора увеличена и превысила начальную максимальную цену Договора, размер обеспечения в этом случае определяется исходя из цены договора с учетом состоявшегося увеличения ее суммы.