ДОГОВОР № _______________

на разработку проектной и рабочей документации

г. Саратов 							                    «_____»____________2024 г.

Акционерное общество «Энергосервис Волги», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Проскуркина Максима Константиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_______________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые далее «Сторонами», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Модернизация ПС 35 кВ Соколовогорская в части замены выключателей 6 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (3 шт.)» (инв. номер БП–000258) в объеме, указанном в Задании на проектирование (Приложение № 1 к Договору).

  - Исполнитель обязуется в установленные Договором сроки выполнить собственными силами в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору) указанные в пункте 1.1 работы, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную цену в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором.

  - Выполненные работы должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления, а также Заданию на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору).

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Общая стоимость работ по настоящему Договору в соответствии со Сметой на разработку проектной и рабочей документации (Приложение № 2 к настоящему Договору) составляет __________ (__________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 20% ___________ (_________________) рублей ___ копеек.

Договорная цена является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев и на условиях, предусмотренных Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

  - Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.

  - Оплата выполненных работ осуществляется в течение ___ (_____) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи–приемки выполненных работ по форме Приложения № 3 к настоящему Договору.

  - Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

  - В случае изменения объемов работ, а также в случае принятия Заказчиком решения о нецелесообразности выполнения работ цена работ по Договору определяется по фактически выполненным Исполнителем работам с составлением соответствующего Дополнительного соглашения.

  - В случае изменения расчетного счета Исполнителя, Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. 	Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора.

Окончание работ – .

3.2. 	На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков окончания работ.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик обязан:

    - Организовать контроль за сроками и качеством выполнения работ, произвести приемку и оплату выполненных Исполнителем работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором, не вмешиваясь в оперативно–хозяйственную деятельность Исполнителя.

    - Осуществлять контроль за исполнением договорных обязательств, при необходимости: письменно запрашивать документы и иную информацию, относящуюся к настоящему Договору, выдавать письменные предписания, распоряжения, уведомления, претензии.

    - В течение 10 (десяти) дней с момента получения документации, указанной в п. 5.1, принять выполненные работы и при отсутствии замечаний подписать акт сдачи–приемки выполненных работ, либо направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ.

  - Заказчик вправе:

    - Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения договорных обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

    - Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение договорных обязательств.

    - Представители Заказчика имеют право:

- составлять Акты о выявленных дефектах, выдавать письменные распоряжения, замечания, предписания, уведомления, претензии;

- запрашивать документы и иную информацию о выполнении работ, установленных условиями настоящего Договора.

    - Осуществлять контроль за объемами и сроками выполняемых работ.

    - При выявлении недостатков, обнаруженных в ходе выполнения работ в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков письменно сообщать Исполнителю о недостатках.

    - Отказаться от исполнения Договора:

- если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Договора в срок более 10 (десяти) рабочих дней, или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится невозможным;

- в случае некачественного выполнения работ Исполнителем, если недостатки работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми и потребовать возмещения убытков.

  - Исполнитель обязан:

    - Выполнить работы в полном объеме, надлежащего качества и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и передать работы Заказчику.

    - Обеспечить выполнение работ в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору).

    - По письменному запросу предоставлять Заказчику документы и иную информацию о выполнении работ, относящихся к предмету настоящего Договора.

    - Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям настоящего Договора, качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), свидетельству о допуске СРО, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

    - В установленные Заказчиком сроки и за собственный счет устранять все недоделки и вносить по замечаниям Заказчика соответствующие изменения в документацию.

    - Немедленно письменно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении независящих от Исполнителя обстоятельств, создающих невозможность завершения работ в договорный срок.

    - Самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами и возместить убытки, связанные с травмами или ущербом, возникшим вследствие выполнения работ по настоящему Договору (действия или бездействия Исполнителя) или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

    - В случае получения обоснованной претензии от Заказчика, Исполнитель обязан в добровольном порядке выплатить штраф за нарушения условий договора в течении 10 (десяти) календарных дней с даты получения Претензии.

    - Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением работ, не освобождает Исполнителя от ответственности за правильность их исполнения.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Исполнитель не позднее 7 рабочих дней до срока завершения работ передает Заказчику проектную и рабочую документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты, эксплуатационную документацию, программу и методику испытаний ПМИ, план-графики производства работ, технологические карты производства работ) и отчет по результатам предпроектного обследования в 4-х экземплярах на бумажном носителе, и в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, для рассмотрения, согласования и оформления заключения внутренней экспертизы Заказчика.

При подготовке сметной документации необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.**-** «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга», а также «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (утв. Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 №421/пр.).

Сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

Сметная документация в разделе «Смета на строительство объектов капитального строительства» должна быть выполнена ресурсно-индексным методом с использованием сметных норм (ФСНБ-2022) в соответствии с Приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр «Об утверждении сметных нормативов». Сметная документация должна быть оформлена в формате Гранд-Смета и MS Excel. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

Проведение внутренней экспертизы Заказчиком осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан выдать положительное заключение внутренней экспертизы Заказчика, либо направить Исполнителю перечень выявленных замечаний с указанием срока для их устранения. Исполнитель устраняет выявленные замечания в указанные сроки и повторно представляет Заказчику документацию для проведения внутренней экспертизы. При наличии замечаний Заказчик в течении 5 (пяти) рабочих дней направляет Исполнителю мотивированный отказ с приложением перечня необходимых доработок и сроков доработки.

  - При завершении работ и передачи полного комплекта проектной и рабочей документации в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде Исполнитель представляет Заказчику результат работ с приложением Акта сдачи–приемки выполненных работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).

Разработанная проектная и рабочая документации являются собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

  - В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества или объема выполненных Исполнителем работ Заказчик оформляет документ, в котором указывает замечания и срок устранения. При этом если сроки сдачи приемки работ просрочены, Заказчик имеет право выставить претензию об уплате штрафа за нарушения сроков окончания работ в соответствии с условиями Договора.

Документ оформляется в 2 (двух) экземплярах и передается представителю Исполнителя с отметкой в получении. При отказе представителя Исполнителя в получении этого документа вносится запись об отказе получения, а сам документ считается переданным.

Требования об устранении выявленных замечаний являются обязательными для Исполнителя, за невыполнение требований Договором предусмотрена ответственность.

  - После устранения замечаний Исполнителем приемка работ осуществляется в соответствии с п. 5.1. настоящего Договора.

  - Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в десятидневный срок после приостановления работы.

В этом случае Стороны обязаны в десятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленных настоящим Договором и действующим законодательством.

  - Исполнитель несёт ответственность, в том числе имущественную, за качество выполненных работ и сроки, установленные настоящим Договором.

  - Исполнитель несет имущественную ответственность перед Заказчиком при нарушении Договорных обязательств:

    - При нарушении сроков сдачи выполненных работ согласно договору, Заказчик вправе потребовать пеню в размере 0,1 процента от стоимости невыполненных работ (не поставленных материалов и оборудования) за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

    - В случае отступления от иных условий настоящего договора Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 10 процентов от цены настоящего договора.

    - Общая сумма начисленной неустойки (пени) за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.

  - Штрафные санкции оформляются письменно, Заказчик готовит и передает Исполнителю обоснованную Претензию, к которой прилагается расчет штрафной санкции и реквизиты.

  - Исполнитель обязан в добровольном порядке выплатить штраф за нарушения условий Договора в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения обоснованной Претензии.

  - Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств.

  - Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

  - Исполнитель несет ответственность за недостатки выполненных работ, в том числе и за те, которые обнаружены при проектировании или реконструкции. При обнаружении недостатков, включая и те, которые могут быть обнаружены во время производства строительно-монтажных работ, Исполнитель обязан в десятидневный срок безвозмездно их устранить.

  - Исполнитель несет имущественную, административную и иную ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительной работы (действия или бездействия Исполнителя) в зоне проведения работ (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы).

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

  - Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемой работе был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков завершения работ, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

- ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

  - Внесение изменений в Договор производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

  - Любые дополнения и изменения условий Договора оформляются в виде Приложений и Дополнительных соглашений к Договору, после их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и являются его неотъемлемой частью.

- ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Расторжение Договора возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

  - В случае досрочного расторжения договора, для принятия у Исполнителя фактически выполненных объемов работ назначается приемочная комиссия. При этом Заказчик оплачивает Исполнителю только работы, выполненные и принятые Заказчиком до расторжения настоящего Договора, без возмещения убытков.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор действует с момента его подписания обеими Сторонами и до исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Исключительное Право собственности на выполненные работы возникает у Заказчика после подписания Акта сдачи–приемки работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) и оплаты за них Исполнителю.

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

  - Отношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

  - После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету данного Договора, теряют силу, если противоречат данному Договору.

  - Договор, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть составлены на русском языке.

  - Исполнитель обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия Заказчика. Исполнитель не вправе публиковать рекламу, касающуюся выполненных работ, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

  - Все положения настоящего Договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Исполнителя.

  - Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.

12.1.	Исполнителю известно о том, что АО «Энергосервис Волги»** реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273–ФЗ «О противодействии коррупции» (последняя редакция), принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 23.09.2014 № 496), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

Исполнитель настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети Волга» по адресу: http://www.rossetivolga.ru/), полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1-3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1, 2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 1, 2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12.2.	Информация о собственниках Исполнителя:

12.2.1.	Исполнитель обязан предоставить Заказчику	информацию о контрагенте–резиденте на бумажном носителе, за своей подписью, по форме, являющейся приложением № 6 к настоящему Договору.

На момент заключения настоящего договора информация считается представленной и обязанность исполненной.

12.2.2.	Если при выполнении договора Исполнитель будет иметь доступ к инсайдерской информации Заказчика, Перечень которой установлен действующим законодательством и П–РВ–89–2863.01-23 «Положение о защите инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Россети Волга» (опубликовано на официальном сайте ПАО «Россети Волга» в сети Интернет по адресу http://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/informatsi/), Исполнитель включается в Список инсайдеров Заказчика и  обязуется не допускать неправомерного использования инсайдерской информации, не  разглашать инсайдерскую информацию в соответствии с нормами  Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (далее: ФЗ–224) и П–РВ–89–2863.01-23 «Положение о защите инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Россети Волга», а также предоставить список лиц, которые получат доступ к инсайдерской информации в силу исполнения договора.

Контрагенты, включенные в список инсайдеров Заказчика, обязаны уведомлять Заказчика и Банк России об осуществленных ими операциях с обыкновенными акциями Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения соответствующей операции, в порядке, обеспечивающем подтверждение получения адресатами такого уведомления.

Форма уведомления предусмотрена действующим законодательство и продублирована в Приложении № 6 к П-РВ-89-2863.01-23 «Положение о защите инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Россети Волга» (опубликовано на официальном сайте ПАО «Россети Волга» в сети Интернет по адресу http://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/informatsi/).

Если в результате неправомерного использования Исполнителем инсайдерской информации и (или) манипулировании рынком Заказчика будут причинены убытки, то Заказчик вправе требовать их возмещения от Исполнителя, а также привлечения Исполнителя к уголовной или административной ответственности согласно действующему законодательству.

- Перечень документов, прилагаемых к Договору

Все указанные ниже приложения являются неотъемлемой частью Договора.

- Приложение № 1. Задание на проектирование.

- Приложение № 2. Смета на разработку проектной и рабочей документации.

- Приложение № 3. Акт сдачи–приемки выполненных работ.

- Приложение № 4. Форма информации о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров).

- Приложение № 5. Форма согласие на обработку персональных данных.

- Приложение № 6. Форма сведения о контрагенте-резиденте.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: АО «Энергосервис Волги» Юридический адрес: 410012, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд. 17/39, стр. 1, помещ. 4 ИНН 6450945684 Фактический адрес: 410012, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд. 17/39, стр. 1, помещ. 4 ИНН 6450945684 КПП 645301001 Р/с 40702810256000001285 в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/с 30101810200000000607 БИК 043601607 | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |

| Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» ___________ М.К. Проскуркин М.П. | __________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору № ______________ от _________2024 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

(на разработку проектной и рабочей документации)
по объекту: «Модернизация ПС 35 кВ Соколовогорская в части замены выключателей 6 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (3 шт.)»

- Основание для проектирования:

Инвестиционная программа АО «Энергосервис Волги» на 2024 год.

- Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации:

НД указаны в приложении № 1 к настоящему Заданию на проектирование. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном приложении.

- Вид строительства и этапы разработки проектной и рабочей документации.

  - Вид строительства: реконструкция

  - Этапы разработки проектной и рабочей документации - одноэтапный.

Предпроектное обследование, разработка проектной и рабочей документации по объекту, согласование и внутренняя экспертиза Заказчика проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно–технических документов.

- Основные характеристики проектируемого объекта

«Модернизация ПС 35 кВ Соколовогорская в части замены выключателей 6 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (3 шт.)»

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 35/6 кВ |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) | ОРУ- 35 кВ; ЗРУ- 6 кВ |
| Основное электротехническое оборудование (в т.ч. Т, СКРМ, выключатели, разъединители, ОПН, ТТ, ТН и т.д.), с однозначным указанием места его установки в схеме и требований к мониторингу и диагностике. | Существующие выключатели: ВМГ-133 – 3 шт. Проектируемые выключатели: ВВ– 3 шт. |
| Прочие особенности | – |
| Срок службы объекта после реконструкции | Определить проектом |

Местоположение объекта: Саратовская обл. г. Саратов, ул. Соколовогорская, б/н

- Требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации.

  - Перед началом проектирования выполнить предпроектное обследование.

    - Определить электромагнитную обстановку в месте установки микропроцессорных защит, а также разработать комплекс мероприятий в соответствии с требованиями «Методических указаний по определению электромагнитной обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях» (СО 34.35.311–2004).

    - Выполнить проверку вновь устанавливаемого оборудования на соответствие расчётным токам нагрузки/токам КЗ.

  - При разработке проектной и рабочей документации учесть следующие виды работ:

    - Монтаж вакуумного выключателя с блоком управления - 3 шт. Для управления выключателем при исчезновении оперативного тока предусмотреть ручной генератор. Управление от ручного генератора предусмотреть на включение и отключение выключателя. Наряду с этим, при разработке опросных листов, предусмотреть оснащение выключателей коммутационным модулем для обеспечения возможности ручного отключения.

    - Оснащение ячейки 6 кВ с применением БМРЗ-101-2-Д-КЛ - 1 к-т с блоком питания БПК-5-Т; цифровым амперметром; блоком управления; резервным управлением выключателем от переносного генератора. Оборудовать отсек выключателя ячейки и релейный шкаф устройствами  освещения с местным автоматическим управлением.

    - Выполнить расчет установок РЗА.

    - При необходимости выполнить антикоррозионную обработку внутренних и внешних поверхностей ячейки. При окраске руководствоваться требованиями П–РВ–21–775.05–21 «Положение по выполнению надписей в электроустановках филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети»»

    - Определить необходимость замены проходных (линейных и шинных) и опорных изоляторов, восстановления заземляющих разъединителей.

    - Предусмотреть восстановление ошиновки ячейки и соединение её со сборными шинами, а также, при необходимости, регулировку, антикоррозионную обработку шторочного механизма ячейки. Предусмотреть механические замки для запирания шторок.

    - Установка оперативных наименований в соответствии с нормальной схемой и требованиями П–РВ–21–775.05–21 «Положение по выполнению надписей в электроустановках филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети»».

  - Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» оформить отдельным томом, в котором предусмотреть оценку воздействия объекта на окружающую среду и мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного влияния намечаемой деятельности на окружающую среду.

  - Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» оформить отдельным томом. Противопожарные мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими федеральными законами, правилами пожарной безопасности РФ и отраслевыми правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

  - Разработать раздел «Проект организации строительства» (ПОС) с определением сроков выполнения строительно–монтажных работ.

В составе раздела ПОС разработать подраздел «Строительный контроль», в котором отразить:

- требования к персоналу, осуществляющему строительный контроль (квалификация, стаж, аттестация персонала);

- перечень защитных средств для персонала, пребывающих на строительной площадке с целью проведения строительного контроля;

- перечень приборов и инструментов контроля в соответствии с требованиями нормативных документов и табеля технической оснащенности, соответствующего видам выполняемых услуг по строительному контролю;

- перечень оборудования и материалов, подлежащих входному контролю, а также при необходимости требования к оборудованию и материалам, такие как:

- требования к обеспечению поставки на стройку оборудования комплектными блоками высокой заводской и монтажной готовности;

- требования к оборудованию, собираемому на месте монтажа, по проведению пусконаладочных работ и испытанию оборудования на месте эксплуатации;

- требования к монтажной оснастке оборудования (специальными монтажными приспособлениями, подъемными и захватывающими устройствами и другими приспособлениями, необходимыми для транспортировки, разгрузки и монтажа негабаритных и тяжеловесных блоков оборудования);

- требования к расконсервации поставляемого на монтажную площадку оборудования.

- перечень основных видов работ в технологической последовательности, определяющих полный цикл того или иного вида работ для ведения пооперационного контроля;

- перечни скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- перечень монтажных работ с привлечением предприятий - изготовителей оборудования; перечень пусконаладочных работ определенного узла технологического процесса; перечень пусконаладочных работ единичного, индивидуального оборудования; предельные значения контролируемых параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них.

  - Сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (с изменениями на 21.12.2020 г.).

При подготовке сметной документации необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.**-** «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга», а также «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (утв. Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 №421/пр.).

Сметная документация в разделе «Смета на строительство объектов капитального строительства» должна быть выполнена ресурсно-индексным методом с использованием сметных норм (ФСНБ-2022) в соответствии с Приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр «Об утверждении сметных нормативов».

- В состав сметной документации включать прайс-листы на оборудование и материалы с указанием уровня цен не ранее последнего квартала на момент формирования сметной документации.

  - Разработка рабочей документации выполняется на основании проектной документации.

    - В целях реализации в процессе реконструкции технических и технологических решений, принятых в проектной документации, определить и разработать комплект необходимой рабочей документации, содержащий все чертежи и технологические пояснения, необходимые для реконструкции объекта. В рабочей документации привести планы, разрезы, профили, схемы и др.; габаритные чертежи оборудования и элементов нетиповых строительных конструкций, необходимые для разработки деталировочных чертежей предприятиями-изготовителями конструкций; спецификации оборудования и необходимые для оформления заказов, опросные листы, другую прилагаемую документацию, предусмотренную соответствующими нормативными документами.

    - Рабочая документация должна быть выполнена в объеме, необходимом для выполнения строительно–монтажных работ на проектируемом объекте.

  - Подрядчик, не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты окончания работ, указанной в п.9.2, настоящего задания на проектирование, направляет Заказчику уведомление о готовности работ, проектную и рабочую документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, а сметную документацию в формате программы Гранд-Смета, Estimate и MS Excel (MS Word). Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

  - Подрядчик, не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты окончания работ, указанной в п.9.2 настоящего задания на проектирование, после получения положительного заключения внутренней экспертизы Заказчика, предоставляет Заказчику проектную и рабочую документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) в двух экземплярах на бумажном носителе (один экземпляр на бумажном носителе должен содержать оригинальные подписи и печати), а также подлинные согласования и всю документацию в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, а сметную документацию в формате программы Гранд-Смета, Estimate и MS Excel (MS Word). Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

- Особые условия

  - При разработке проектной и рабочей документации необходимо применять оборудование и материалы соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке. Применяемые оборудование, устройства и материалы должны иметь положительное заключение межведомственной аттестационной комиссии ПАО «Россети» (информация о перечне аттестованного оборудования размещена на сайте https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/.

В исключительных случаях, при производственной необходимости и согласовании с Заказчиком, допускается применение оборудования, устройств и материалов, не имеющих положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети».

  - Разработанная проектная и рабочая документация является собственностью Заказчика, и передача их третьим лицам без его согласия запрещается.

6.3. Подрядчик по разработанной проектной и рабочей документации получает все необходимые согласования в инспектирующих органах, государственных органах, органах местного самоуправления и иных организациях в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

- В случае выявления, на этапе выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ ошибок проектирования, Подрядчик обеспечивает безвозмездную корректировку проектных решений с устранением несоответствий. Доработка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта.

- Объем, перечень и комплектность проектной документации - в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 (с изменениями на 21.12.2020 г.).

- Выделение пусковых комплексов.

Выделение пусковых комплексов проектной и рабочей документацией не предусматривать.

- Начало и окончание реконструкции объекта

Начало реконструкции - 2024 г.

Окончание реконструкции - 2025 г.

- Срок выполнении работ:

  - Начало работ – __________ с момента заключения договора

  - Окончание работ – не позднее __________ г.

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» ___________ М.К. Проскуркин М.П. | Исполнитель: __________________ М.П |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Заданию на проектирование по объекту:

«Модернизация ПС 35 кВ Соколовогорская в части замены выключателей 6 кВ

на вакуумные с устройствами РЗА (3 шт.)»

Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации

Нормативные акты федерального уровня:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 21.12.2020 г.);

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (действующая редакция);

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7 (действующая редакция);

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. № 96 (действующая редакция);

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон №261-ФЗ от 25.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты РФ»;

- Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 г. № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»;

- ГОСТ 32144–2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

- ГОСТ Р 21.101–2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 года № 145 (ред. от 30.05.2024 г.) «Об утверждении Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (действующая редакция);

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (ред. от 30.03.2023 г.) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н (ред. от 29.04.2022 г.) «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 г. № 61957);

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020г. № 835н.

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2020 г. N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов".

Отраслевые НТД:

- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- Правила устройства электроустановок (действующее издание);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее издание);

- Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №277;

- РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- СДОС-03-2009 Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- СДОС-04-2009 Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- МДС 12-5.2000 Пособие для работников Госархстройнадзора России по осуществлению контроля за качеством строительно-монтажных работ.

ОРД и ТД ПАО «Россети», ПАО «Россети Волга»:

- П-РВ-ВНД-196.05-22 «Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе»;

- Типовые технические требования по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами и центра управления сетями РСК от 19.03.2010;

- «Модель обеспечения антитеррористической защищенности объектов ПАО "Россети Волга» М-РВ-27-234.**-**;

- ВППБ 27-14 ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ ОАО «РОССЕТИ»;

- «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга» Р-РВ-17-1279.**-**;

- П-РВ-20-2726.01-22 Политика инновационного развития ПАО "Россети Волга;

- Корпоративный план импортозамещения ПАО «Россети», утвержденный Приказом ПАО «Россети» от 30.08.2017 г. № 116.

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» ___________ М.К. Проскуркин М.П. | Исполнитель: _______________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2 к Заданию на проектирование по объекту:

«Модернизация ПС 35 кВ Соколовогорская в части замены выключателей 6 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (3 шт.)»

Перечень сокращений:

| АСУ ТП | - | автоматизированная система управления технологическими процессами |
| --- | --- | --- |
| АСТУ | - | автоматизированная система технологического управления |
| ГО и ЧС | - | гражданская оборона и чрезвычайные ситуации |
| ГОСТ | - | государственный стандарт |
| ЗИП | - | запасные части, инструмент, принадлежности |
| ЗП | - | задание на проектирование |
| ЛЭП | - | линия электропередачи |
| ОКИИ | - | объект критической информационной инфраструктуры |
| ОРД | - | организационно-распорядительный документ |
| ОРУ | - | открытое распределительное устройство |
| ПД | - | проектная документация |
| ПИР | - | проектно-изыскательские работы |
| ПК | - | программный комплекс |
| ПНР | - | пуско-наладочные работы |
| ПОС | - | проект организации строительства |
| ПС | - | подстанция |
| ПТЭ | - | правила технической эксплуатации |
| ПУЭ | - | правила устройства электроустановок |
| РД | - | рабочая документация |
| РЗ | - | релейная защита |
| РЗА | - | релейная защита и автоматика (РЗ, СА, ПА, РА, РАСП и ТА) |
| РУ | - | распределительное устройство |
| СДТУ | - | средства диспетчерского и технологического управления |
| СМР | - | строительно-монтажные работы |
| СОТИАССО | - | система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора |
| СП | - | система передачи |
| СПБ | - | система бесперебойного питания |
| СДТУ | - | средства диспетчерского и технологического управления |
| Т | - | трансформатор |
| ТТ | - | трансформатор тока |
| ФЕР | - | федеральные единичные расценки |

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» ___________ М.К. Проскуркин М.П. | Исполнитель: ______________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору № _______________ от _____________ г.

СМЕТА

на разработку проектной и рабочей документации по объекту: «Модернизация ПС 35 кВ Соколовогорская в части замены выключателей 6 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (3 шт.)»

Составлена в ценах 2000г. Пересчитана в цены по состоянию на 1 квартал 2024 г.

| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, тыс. руб. | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» ___________ М.К. Проскуркин М.П. | Исполнитель: __________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору № _______________ от _____________ г.

начало формы

АКТ

сдачи-приемки работ по объекту

_______________________________________________

## № _______________________от ____.______________ 20____ г.

## Заказчик АО «Энергосервис Волги» в лице __________________________________

### (наименование организации)	                               (должность)

### ___________________, действующего на основании ________________________________

(ФИО)                                                                                             (Устава, доверенности №, дата)

### с одной стороны, и Исполнитель________________________ в лице ___________________

### (наименование организации)	                               (должность)

### ____________________, действующего на основании ________________________________

(ФИО)                                                                                             (Устава, доверенности №, дата)

### с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

### Исполнителем выполнены работы по договору от________________№ _______________

### Наименование и адрес объекта: _________________________________________________

| № п/п | Содержание работ | Ед. измерения | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

С надлежащим качеством и в полном объеме на общую сумму

_____________________________________________________ руб.________ коп.

_______________________________________________________________________________

(прописью)

Работу сдал          ___________________            ______________________               ____________________________

(должность)                                   (подпись)                                     (расшифровка подписи)

МП

Работу принял      ___________________            ______________________               ____________________________

(должность)                                   (подпись)                                     (расшифровка подписи)

МП

Акт проверил       ___________________            ______________________                ____________________________

(должность)                                   (подпись)                                     (расшифровка подписи)

Акт составил        ___________________           ______________________                  ____________________________

(должность)                                   (подпись)                                     (расшифровка подписи)

конец формы

Форму согласовали:

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» ___________ М.К. Проскуркин М.П. | Исполнитель: __________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору № _______________ от _____________ г.

________________________________________________________________________________

Начало формы

Справка о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных)*

_________________________________________________

(наименование организации)

| № п/п | Информация об организации |  |  |  |  |  | ** № | Информация о цепочке собственников организации (включая конечных бенефициаров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Ф.И.О. руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя |  | ИНН | ОГРН | Наименование / Ф.И.О. | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар | Размер доли (для участников / акционеров / бенефициаров) | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)*** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

_______________________________________________________________________________________________________

(подпись уполномоченного представителя)                 (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

Конец формы

*	В отношении контрагентов, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, а также публичных акционерных обществ, чьи акции котируются на биржах, либо с числом акционеров более 50 указываются данные о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5% акций указанных обществ, либо размещается прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого может быть установлена соответствующая информация. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

Изменение формы справки недопустимо.

Указывается полное наименование юридического лица с расшифровкой его организационно-правовой формы.

Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля).

В случае если одним или несколькими участниками / учредителями / акционерами контрагента являются юридические лица, то, в зависимости от организационно-правовой формы, необходимо раскрыть цепочку их участников / учредителей / акционеров с соблюдением нумерации и представить копии подтверждающих документов для всей цепочки с их указанием.

При заполнении паспортных данных указываются только серия и номер паспорта в формате ХХХХ ХХХХХХ.

**	1.1, 1.2 и т.д. - собственники участника (собственники первого уровня).

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 - собственники организации 1.1 (собственники организации второго уровня) и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример - 1.1.3.1).

***	В качестве подтверждающего документа могут быть представлены, например, выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, решение (протокол) о назначении исполнительного органа, выписка из реестра акционеров (список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг) и т.п.

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» ___________ М.К. Проскуркин М.П. | Исполнитель: __________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 5

к Договору № _______________ от _____________ г.

Согласие на обработку персональных данных

от «_____» ____________ 20____ г.

Настоящим, ________________________________________________________,

(указывается полное наименование контрагента)

Адрес регистрации: _______________________________________________________,

Свидетельство о регистрации: ______________________________________________

ИНН __________________________

КПП __________________________

ОГРН _________________________,

в лице __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________,

(указываются Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)*

действующего на основании _____________________________, дает свое согласие ________«____________», зарегистрированному по адресу:_______________, ДЗО _________«_________________» (указывается организационно-правовая форма и полное наименование),** зарегистрированному по адресу:_____________, и «Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания – Россети», зарегистрированному по адресу: 
г. Москва, ул. Беловежская, 4, - на обработку персональных данных в отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров, участника закупки (потенциального контрагента) / контрагента / планируемых к привлечению субконтрагентов: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН - на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.***

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол 
от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до момента фактического достижения цели обработки либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных.

_______________________________                 ______________________________________

(подпись уполномоченного представителя)                                  (Ф.И.О. и должность подписавшего**)

М.П.

Конец формы

* Указываются фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных).

** При заключении договоров ПАО (АО) «____», ДЗО ПАО (АО) «_____» обязаны получить согласие на обработку персональных данных участника закупки (потенциального контрагента / контрагента / планируемых к привлечению субконтрагентов и их руководителей, собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров, руководителей).

*** Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте электронной торговой площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о  руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность ПАО «Россети», ПАО (АО) «__________», ДЗО ПАО (АО) «__________» перед руководителем, собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника закупки / контрагента / их субконтрагентов за предоставление Обществам данных о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе бенефициарах и бенефициарах своего субконтрагента, и предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент) / контрагент получил у руководителя, своих бенефициаров и бенефициаров своих субконтрагентов согласие на предоставление (обработку) ПАО «Россети», ПАО (АО) «_________», ДЗО ПАО (АО) «___________» и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» ___________ М.К. Проскуркин М.П. | Исполнитель: _______________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 6

к договору № _______________ от __________ г.

СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ-РЕЗИДЕНТЕ

- Полное наименование (или Ф.И.О.) контрагента:

- Сведения о регистрации юридического лица:

регистрационный номер, дата регистрации

Орган, зарегистрировавший юридическое лицо

(если контрагент физическое лицо – паспортные данные физического лица)

Местонахождение, почтовый адрес:

Телефон, факс

Субъект Российской Федерации, в котором зарегистрирован контрагент:

- Наличие обособленных подразделений на территории других субъектов Российской Федерации с точки зрения Налогового кодекса Российской Федерации

(да/нет)

- Наличие обособленных подразделений за пределами Российской Федерации с точки зрения Налогового кодекса Российской Федерации

(да/нет)

- Уплачивает ли контрагент налог на прибыль в бюджеты субъектов Российской Федерации, отличных от субъекта, в котором он зарегистрирован

(да/нет)

- Имеет ли контрагент убытки, принимаемые при исчислении налога на прибыль

(да/нет)

- Является ли предметом сделки добытое полезное ископаемое, признаваемое объектом налогообложения на добычу полезных ископаемых, при добыче которого налогообложение контрагентом производится по ставке, установленной в процентах

(да/нет)

- Является ли контрагент налогоплательщиком, применяющим систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН)

(да/нет)

- Является ли контрагент налогоплательщиком, применяющим систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД)

(да/нет)

- Освобожден ли контрагент от обязанностей налогоплательщика налога на прибыль организаций или применяющим к налоговой базе по указанному налогу налоговую ставку 0 процентов (как участник проекта «Сколково»)

(да/нет)

- Является ли контрагент резидентом особой экономической зоны или участником особой экономической

(да/нет)

- Акционеры (участники), владеющие 20 и более % голосующих акций (долей, паёв) юридического лица, с указанием долей участия в уставном капитале контрагента

- Лица, участвующие прямо и/или косвенно в уставном капитале контрагента с долей участия более 25%

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)

- Организации в случае, если доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой последующей организации составляет более 50%

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)

- Количественный состав и Ф.И.О. Совета директоров/Наблюдательного совета (если имеется)

- Ф.И.О. Генерального директора (президента, директора, управляющего, наименование управляющей организации):

- Количественный состав и Ф.И.О. членов Правления/иного коллегиального исполнительного органа (если имеется):

- Лицо (физическое лицо совместно с его взаимозависимыми лицами), имеющее право по назначению или избранию единоличного исполнительного органа контрагента либо не менее 50% состава коллегиального исполнительного органа или совета

директоров (наблюдательного совета)

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)

- Балансовая стоимость активов (всего) в соответствии с последним утвержденным балансом

- Балансовая стоимость основных производственных средств и нематериальных активов в соответствии с последним утвержденным балансом:

- Размер чистых активов на последнюю отчетную дату

- Размер уставного капитала

Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и действительными

Руководитель ________________________/______________________________________

Информация предоставляется по договору №_________ от ____________.

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| Заказчик: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» ___________ М.К. Проскуркин М.П. | Исполнитель: _______________ М.П. |
| --- | --- |